2018年度攀枝花市午跃科技有限公司

年产5万套钛金属康复器具深加工项目产业发展引导资金绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，区财政局对攀枝花市午跃科技有限公司年产5万套钛金属康复器具深加工项目产业发展引导资金的绩效情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

年产5万套钛金属康复器具深加工项目由区发改局备案，备案号为（川投资备〔2017—510403—43—03—203263〕FGQB—0379号）。根据区政府与德林义肢康复器材（成都）有限公司签订的《义肢矫形器无障碍设施生产项目投资协议》，德林义肢康复器材（成都）有限公司已全权委托攀枝花市午跃科技有限公司负责该项目的具体实施，该项目享受相应的产业发展扶持资金380万元。

按照《攀枝花市西区产业发展引导资金管理办法（试行）》规定，区经济和信息化局、区财政局负责对项目资金申报资料进行初审后报区产业发展引导资金管理工作领导小组审定，由区经济和信息化局负责拨付，并组织相关部门对项目建设内容和投资额度进行验收。按照投资协议条款规定，该项目2018年已取得土地使用权，拨付产业发展引导资金120万元。

二、评价工作开展情况

总体来看，2018年产业发展引导资金下达及时，专款专用，账目清楚，资金管理规范，基建项目手续齐全，达到预期绩效目标任务，较好的发挥了资金效益，社会效益良好，考评结果为优良。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标设置 | 1 | 0.8 |
|  |  | 进度计划 | 2 | 2 |
|  |  | 目标内容 | 3 | 1.5 |
|  | 决策依据（10分） | 政策依据 | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 3 | 3 |
|  |  |  | 3 | 3 |
|  | 资金分配（4分） | 分配方法 | 1 | 1 |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 |
|  |  | 资金公示 | 1 | 1 |
|  | 分配结果（5分） | 审核把关 | 3 | 3 |
|  |  | 资金均衡 | 2 | 2 |
| 项目管理（15分） | 资金到位（6分） | 分配时效 | 2 | 2 |
|  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用 | 2 | 2 |
|  | 资金管理（3分） | 使用范围 | 2 | 2 |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 |
|  | 财务管理（2分） | 财务制度 | 2 | 2 |
|  | 组织实施（4分） | 项目调整 | 2 | 2 |
|  |  | 投资变更 | 2 | 2 |
| 绩效目标 （特性指标60分） | 项目完成 （15分） | 目标完成 | 5 | 3 |
|  |  | 目标质量 | 5 | 5 |
|  |  | 目标时效 | 5 | 5 |
|  | 项目效益（40分） | 经济效益 | 10 | 10 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 9 |
|  |  | 生态效益 | 10 | 7 |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 9 |
|  | 满意度（5分） | 服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 92.3 |

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1.绩效目标情况。

项目计划采用自有技术，通过购置三轴车铣加工中心、五轴车铣加工中心、整形机、数控车床等设备，拟建设一条年产5万套钛金属康复器具生产线。总建筑面积6700平方米，其中厂房4000平方米（含原料厂房、生产车间、维修车间及库房）、综合后勤楼2000平方米、产品体验及研发中心600平方米、其它配套100平方米。目前项目已基本完工，待验收。

2.资金下达情况。

根据《攀枝花市西区产业发展引导资金管理领导小组办公室关于拨付攀枝花市午跃科技有限公司年产5万套钛金属康复器具精深加工项目产业发展引导资金的请示》（攀西产业资金办〔2018〕1号），区政府常务会议纪要（十一届三十次），下达产业引导资金120万元，资金到位率100%。

3.资金使用情况。

产业引导资金120万元于2018年8月拨付给企业，资金使用率100%，该项目资金主要用于项目建设，未发现资金支付存在不合规合法的情况。

（二）项目管理。

1.项目管理情况。

项目秘书每周深入企业，现场了解企业在建设过程中遇到的问题与困难，联系相关部门，协力帮助企业解决问题，加快项目建设。从用水、用电等方面全力保障项目顺利施工建设。严格按照《攀枝花市西区产业发展引导资金管理办法（试行）》有关规定，严格执行项目管理制度及资金管理制度。

2.项目监管情况。

产业发展资金在使用前由区经济和信息化局组织相关部门对项目进度以及投资额度进行初审，报区产业引导小组审核后拨付资金。

3.项目财务管理情况。

产业发展引导资金120万元统一由财政下达，区经济和信息化局认真贯彻落实专项资金管理办法，确保专款专用、专项核算，未发现资金挤占、挪用的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目土建完成率100%，工艺设备完成率84.78%，投资进度完成率95.66%。

（二）项目效益情况。

1.经济效益方面。

按照2019年市场钛合金义肢4000/件和钛合金矫形器300元/件计算，根据企业试生产结论可看出，该项目可以达到设计产能，即30000件/年钛金属义肢和20000件/年钛合金矫形器的生产产能，则本项目可实现销售收入12600万元，实现利税总额2914万元，实现利润2476.9万元。

2.社会效率方面。

该项目用钛及钛合金零部件取代不锈钢零部件，在康养康复器具产品上，跟传统不锈钢和钢铁部件相比，钛及钛合金部件使用寿命更长，更加耐腐蚀，有针对性地提高了产品的综合性，促进康养康复器具产品升级，实现了系列技术联动、钛产业链嵌入。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论。

该项目是对义肢矫形器无障碍设施的研发、生产、加工、组装、销售。生产所有产品将面向全国、全省推广，优先服务攀枝花残障人士，以建设一流品牌产业园示范基地，打造“康复辅助器具中国制造”为目标，推动中国康复器具行业的发展，成为中国康复器具产业发展的领头羊，行业的先锋。总体来看，2018年产业发展引导资金下达及时，专款专用，账目清楚，资金管理完善，基建项目程序规范、手续齐全，达到预期绩效目标任务。

（二）存在的问题。

1.该项目缺少相关技术工人，工人主要来自陕西宝鸡和台湾，用工成本高。

2.目前只跟国家残联、省残联达成采购意向，但还未签订协议，未进入采购目录，有不可控性，且没有采购的支持政策。

3.工艺品的设计及生产方向还不明确。

六、相关建议

（一）加强项目建设监管。

建议区财政局、区审计局配合主管部门对项目建设进度进行跟踪。

（二）加强项目资金后续监管。

建议主管部门会同区财政局、项目单位开户银行，建立三方共管机制。

攀枝花市西区财政局

2019年10月13日