2018年度庄上阳光康养新村道路基础设施

建设专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

庄上阳光康养新村道路基础设施建设项目在2018年3月15日经《攀枝花市西区发展和改革局关于庄上阳光康养新村道路基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（攀西发改〔2018〕38号）批准建设，项目估算总投资1432.11万元，其中工程建设费1037.67万元，其他费用276.19万元，预备费118.25万元。资金来源为上级补助和区级配套。

格里坪镇作为庄上阳光康养新村道路基础设施建设项目的业主单位，承担项目规划、占地补偿、项目建设管理、项目相关费用支付等职责。2018年，根据项目实物指标调查和测算，格里坪镇将测算的具体费用（西格府〔2018〕99号、西格府〔2018〕102号）上报区政府，经第36次区政府常务会议审议通过，确定项目用地及房屋拆迁补偿费用为126.34万元。

二、评价工作开展情况

（一）项目涉及范围。

庄上阳光康养新村道路基础设施建设项目占地及房屋拆迁补偿安置涉及西区格里坪镇庄上村一组、三组和经堂村五组。

（二）项目绩效情况。

1.完成数量。

庄上阳光康养新村道路基础设施建设项目占地及房屋拆迁补偿安置已完成3组。

2.完成质量。

格里坪镇参照《攀枝花市人民政府关于印发<攀枝花市征地青苗和地上附着物补偿标准>的通知》（攀府办〔2013〕21号）和《攀枝花市西区人民政府办公室关于印发<攀枝花市西区征地青苗和地上附着物补偿标准>的通知》（攀西府办〔2012〕94号）文件标准，对项目区红线范围内的土地、房屋及周边施工影响区域进行补偿。

3.完成时效。

在2018年12月前已完成西区格里坪镇庄上阳光康养新村道路基础设施建设项目占地及房屋拆迁补偿安置工作。

4.完成成本。

格里坪镇已支付项目资金115.09万元，其中支付攀枝花市水务集团改管费用10万元、网源电建改线费用10.69元、农户土地及附着物补偿85.45元、农户房屋补偿8.95万元。

（三）项目总体评价。

庄上阳光康养新村道路基础设施建设项目是一个跨年度建设项目，2018年资金主要为占地及房屋拆迁补偿安置费用，该补偿部分的绩效评价情况良好，年度绩效目标基本实现，项目及资金绩效较为明显，未发现资金使用不规范的情况，绩效评价90.4分，具体得分详见下表。

| 项目支出绩效评价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标设置 | 1 | 0.6 |
|  |  | 进度计划 | 2 | 2 |
|  |  | 目标内容 | 3 | 1.8 |
|  | 决策依据（10分） | 政策依据 | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 3 | 3 |
|  |  |  | 3 | 3 |
|  | 资金分配（4分） | 分配方法 | 1 | 1 |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 |
|  |  | 资金公示 | 1 | 1 |
|  | 分配结果（5分） | 审核把关 | 3 | 3 |
|  |  | 资金均衡 | 2 | 2 |
| 项目管理（15分） | 资金到位（6分） | 分配时效 | 2 | 2 |
|  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用 | 2 | 2 |
|  | 资金管理（3分） | 使用范围 | 2 | 2 |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 |
|  | 财务管理（2分） | 财务制度 | 2 | 2 |
|  | 组织实施（4分） | 项目调整 | 2 | 2 |
|  |  | 投资变更 | 2 | 2 |
| 绩效目标（特性指标60分） | 项目完成（15分） | 目标完成 | 5 | 3 |
|  |  | 目标质量 | 5 | 5 |
|  |  | 目标时效 | 5 | 5 |
|  | 项目效益（40分） | 经济效益 | 10 | 9 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 9 |
|  |  | 生态效益 | 10 | 8 |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 8 |
|  | 满意度（5分） | 服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 90.4 |

三、存在问题

（一）项目方面。

由于设计单位未对部分农户家平交路口进行设计，在项目建设过程中进行逐步优化，占用部分农户红线外土地。

（二）绩效方面。

项目主管部门设置年度绩效目标不够清晰，预期效益需长期印证，量化程度不足，未充分发挥绩效目标的前置性作用。

四、相关建议

（一）解决遗留问题。

建议项目主管部门对于项目建设进程中的“占用部分农户红线外土地”等遗留问题进行妥善解决，并在后续工作中做好提前规划。

（二）完善绩效工作。

建议项目主管部门在编制次年度绩效目标时，遵循绩效目标编制的完整性、适当性、可行性、相关性原则，在结合工作实际的基础上细化量化各类指标，为后续绩效工作的开展打好基础，切实提升资金使用效率。

攀枝花市西区财政局

2019年10月14日