2018年度生态功能区转移支付资金

绩效评价报告

一、项目基本情况

西区2018年省级重点生态功能区转移支付资金用于石漠化土地生态修复项目，修复范围面积740亩，其中生态修复700亩，辅助生产设施45.6亩；辅助生产设施包括修建林业生产及护林防火道路、防火步道面积28.7亩（生态修复区入口处防火道路长380米，宽6.0米，一边留1.2米人行步道，各1.2米绿化带；其余防火道路长3928米，宽4.5米，每200米设置一处超车道，两边各1.2米绿化带；防火步道长3637.6.6米，宽1.8米，本次施工只实施规划范围内的3145.6米，两边各1.2米绿化带，实施范围外412米费用不在本次计算范围内两边各2米绿化带），防火步道面积10.2亩；预留建设水塘用地面积4.6亩，其他辅助设施（包含水池、管护房和瞭望亭等）2.1亩。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

由于该项目才完成项目工程招标，还在签订合同阶段，还未入场施工，因此无现场抽样选点。

（二）项目总体评价。

按照攀枝花市财政局《关于开展2018年度财政支农资金绩效评价的通知》关于绩效自评范围、绩效自评主要内容和方法、绩效自评结果及应用和相关工作的规定，迅速前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段开展绩效评价工作。

单位主要负责人及各分管领导高度重视绩效评价工作，组织自评工作的相关责任股室召开了自评工作专题会议，要求各责任股室根据绩效评价项目认真进行梳理，在区林业局自评的基础上，收集整理项目资料，细化绩效评价指标及评价标准，深入到部分项目点，现场查看项目进度情况，通过汇总整理各类数据资料，对照专项补助资金评价指标体系，作出科学客观的绩效评价结论，2018年省级重点生态功能区转移支付资金项目总体进度滞后。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （25分） | 绩效目标 （15分） | 目标计划 | 5 | 5 |
|  |  | 目标匹配 | 5 | 5 |
|  |  | 目标内容 | 5 | 4 |
|  | 决策依据 （5分） | 政策依据 | 2 | 2 |
|  |  | 中长期实施规划 | 3 | 3 |
|  | 资金分配 （5分） | 分配依据 | 2 | 2 |
|  |  | 分配实效 | 3 | 3 |
| 项目管理 （20分） | 资金管理 （8分） | 使用范围 | 4 | 4 |
|  |  | 支付依据 | 4 | 4 |
|  | 财务管理 （6分） | 财务制度 | 3 | 2 |
|  |  | 会计核算 | 3 | 2 |
|  | 组织实施 （6分） | 项目调整 | 3 | 3 |
|  |  | 项目实施 | 3 | 1 |
| 绩效目标 （55分） | 项目完成 （40分） | 完成数量 | 8 | 4 |
|  |  | 完成质量 | 8 | 6 |
|  |  | 完成时间 | 8 | 3 |
|  |  | 完成成本 | 8 | 8 |
|  |  | 目标实效 | 8 | 6 |
|  | 项目效益 （10分） | 社会效益 | 5 | 4 |
|  |  | 可持续效益 | 5 | 4 |
|  | 满意度 （5分） | 受益群众满意度 | 5 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 | 78 |

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1.绩效目标情况。

确保雨季进行苗木栽植，管护36个月，第一年苗木成活率达到95%，第二年成活率达到90%以上，第三年成活率达到85%以上。资金使用无重大违规违纪问题。

2.决策依据情况。

根据《造林管技术规程》《造林作业设计规程》等文件规定苗木成活率达到85%以上。

3.资金分配情况。

根据攀财农〔2018〕18号文件，下达2018年省级重点生态功能区转移支付资金700万元与2017年省级重点生态功能区转移支付资金700万元，共1400万元用于西区干龙滩石漠化土地生态修复项目。

4.分配结果情况。

工程建设费1304万元，其他费用96万元。现已产生费用有项目建议书编制3.5万元，作业设计和清单编制29.8万元，水保方案编制4万元，项目施工中标价文1226.11万元。

（二）项目管理。

1.资金到位情况。

根据攀财农〔2018〕18号文件，700万元资金全部下达。

2.资金管理情况。

严格按照省财政厅关于印发《四川省国家重点生态功能区转移支付资金管理办法》的通知的相关规定进行管理，实行专帐管理，专款专用，专项核算，严格使用范围，严禁挪作它用，定期检查资金活动情况，发现问题及时处理，确保专项资金使用合理，以求达到最大的投资效益，确保资金使用无重大违规违纪问题。

3.财务管理情况。

根据财政资金管理办法的有关规定，项目资金严格执行财务制度和考核制度，实行报账制，层层审核。

4.组织实施情况。

国家重点生态功能区转移支付资金由区林业局统一实施，用于生态脆弱区植被恢复造林项目，2018年的资金用于干龙滩石漠化土地生态修复项目。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2018年1月完成了项目摸底调查、矛盾协调等前期工作，3月完成项目立项，6月完成水保方案编制，8月完成作业设计及工程量清单编制，2019年5月完成项目的公开招标。

2.完成质量。

严格按照政府采购相关规定和林业项目管理办法执行。前期工作已完成。

3.完成时效。

2018年12月完成了项目设计和工程量清单编制，2019年5月完成了项目的公开招标工作。

4.完成成本。

控制在目标成本范围内，未超过成本预算。

（二）项目效益情况。

1.生态效益

通过实施以上项目，新增森林面积800余亩，增加森林覆盖率0.5%，有效保持水土50000余立方米，每年减少水体流失1200立方米。同时还具有调节气候、涵养水源、改良土壤、防沙固土、降尘减污等方面作用，改善区域生态和人居环境，提高人居生活质量。

2.社会效益

干龙滩处于攀枝花市上风上水的位置，生态地位十分重要，但生态功能相当脆弱，生态景观相当碍眼。通过项目实施，变满目荒芜为举目翠绿，社会效果十分明显，项目将在减少城乡污染，构建山水相融、生态和谐的森林生态体系，恢复城市绿肺，增加老百姓健身、吸氧新去处，改善区域人居环境，提升城市品位，特别是打造阳光康养旅游亮点，增强城市综合竞争力等方面，发挥重要作用。

3.经济效益

通过项目建设，带动苗木销量，每年增加苗木销售30000余株，直接产生经济约0.03亿元，同时改变了周边生态环境，每年增加吸引游客30余万人，每年实现收入0.2亿元，解决了50余人的就业问题，同时带动了当地的餐饮、交通、健身等关联产业融合发展。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论。

在省级重点生态功能区转移支付资金的支持下，西区的生态环境得到改善，人居生活质量有所提高，在提升城市品位、增强城市综合竞争力等方面，发挥了重要作用。

（二）存在问题。

林业项目具有涉及面广、纠纷矛盾调处量大、建设周期长的特殊性，省、市下达年度计划资金后，当年只能完成前期摸底、矛盾摸排，第二年才能启动方案编制、立项、设计、评审、完成招标，第三年完成项目建设，项目完成后还有管护期，一般为2年，导致项目实施进度滞后，资金拨付滞后。

六、相关建议

建议加快项目进度。

攀枝花市西区财政局

2019年10月13日