| 项目（政策）支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 干旱半干旱治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 7.3 |  |  | 10 |  |  | 2.4% |  |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 治理面积750亩 |  |  |  | 750亩 |  |  | 正在实施 |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管护时间2年 |  |  |  | 2年 |  |  | 正在实施 |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 栽植苗木数 |  |  |  | 30000余株 |  |  | 正在实施 |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 该项目2021年开始实施，2020年未产生相关数据 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 苗木质量无病虫害、袋苗 |  |  |  | 达到栽植要求 |  |  | 达到栽植要求 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成活率苗木成活率达到90%以上 |  |  |  | 90% |  |  | 92% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2020年5月-7月进行项目设计 |  |  |  | 完成设计 |  |  | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020年8月-12月进行项目招标 |  |  |  | 完成招标 |  |  | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按照合同约定支付工程款 |  |  |  | 292.7万 |  |  | 0 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计合同金额 |  |  |  | 7.3万 |  |  | 已支付7.3万 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 提高当地农户收入 |  |  |  | 增加农户经济林面积200亩 |  |  | 增加农户经济林面积200亩 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 公众认可率 |  |  |  | 90%以上 |  |  | 95% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 改善周边环境 |  |  |  | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失 |  |  | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 保持水土 |  |  |  | 保持水土 |  |  | 保持水土 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 公众认可率 |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 91 |  |  |  |  |
| 项目（政策）支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 重点功能区转移支付资金（苏保区矿山迹地恢复） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市林业局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1040 |  |  | 1040 |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 1040 |  |  | 1040 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对攀枝花市西区格里坪镇大水井村和攀枝花苏铁国家级自然保护区，治理面积143.82亩进行植被恢复建设，完善基础设施，提高土地生物承载量，营建极具乡土特色的生态防护林和景观林，在城市中建立起一处绿肺，有效遏制项目区水土流失，全面增强环境容量和空气质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对攀枝花市西区格里坪镇大水井村和攀枝花苏铁国家级自然保护区，治理面积143.82亩进行植被恢复建设，完善基础设施，提高土地生物承载量，营建极具乡土特色的生态防护林和景观林，在城市中建立起一处绿肺，有效遏制项目区水土流失，全面增强环境容量和空气质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 治理面积143.82亩 |  |  |  | 143.82亩 |  |  | 正在实施 |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 2020年底进行设计和施工招标，预计2021年项目主体工程 |  |  |
|  |  |  | 管护时间2年 |  |  |  | 2年 |  |  | 正在实施 |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15000余株 |  |  |  | 15000余株 |  |  | 正在实施 |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 苗木质量无病虫害、袋苗 |  |  |  | 达到栽植要求 |  |  | 正在实施 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成活率苗木成活率达到90%以上 |  |  |  | 90%以上 |  |  | 正在实施 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年5月-7月进行项目设计 |  |  |  | 完成设计 |  |  | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020年8月-12月进行项目招标 |  |  |  | 完成招标 |  |  | 已完成 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照合同约定支付工程款 |  |  |  | 894万元 |  |  | 按合同约定支付 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计合同金额 |  |  |  | 32.5万元 |  |  | 按合同约定支付 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高当地农户收入 |  |  |  | 改善环境吸引游客参观 |  |  | 改善环境吸引游客参观 |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 公众认可率 |  |  |  | 90%以上 |  |  | 92% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善周边环境 |  |  |  | 保持水土、美化环境 |  |  | 保持水土、美化环境 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：改善环境 |  |  |  | 改善周边环境达到美化花化 |  |  | 改善周边环境达到美化花化 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 公众认可率 |  |  |  | 90%以上 |  |  | 91% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |