项目（政策）支出绩效自评表

（2020年）

| 项目名称 |  | 重点功能区转移支付资金（西区生态修复） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市林业局 |  |  |  |  | 业主 |  | 区林业局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 市林业局 |  | 实施单位 |  | 攀枝花市西区林业局 | 市林业局 |  | 实施单位 |  | 攀枝花市西区林业局 |  | 市林业局 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 |  | 100 | 32.52 |  | 10 |  | 32.52% |  | 8 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目区共计36亩，其中防火通道（隔离带）16亩，植被恢复20亩。 |  |  |  |  |  | 项目区共计36亩，其中防火通道（隔离带）16亩，植被恢复20亩。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 治理面积36亩 |  | 36亩 |  | 36亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 管护时间2年 |  | 2年 |  | 2年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 栽植苗木 |  | 3800余株 |  | 3800余株 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 苗木质量无病虫害、袋苗 |  | 达到要求 |  | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成活率苗木成活率达到90%以上 |  | 90%以上 |  | 93% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度施工 |  | 2019年10月底前全面完工 |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照合同约定支付工程款 |  | 完成支付 |  | 32.52万元 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善区域人居环境，提升城市品位 |  | 改善区域人居环境，提升城市品位 |  | 恢复城市绿肺，增加老百姓健身、吸氧新去处 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善周边环境 |  | 改善周边环境 |  | 新增森林面积36余亩，有效保持水土4000余立方米。 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保持水土 |  | 保持水土 |  | 每年减少水体流失200立方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 公众认可率 |  | 95%以上 |  | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |