	项目（政策）支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	2020年中央财政林业改革发展资金预算资金（第二批）

	主管部门
	攀枝花市西区财政局
	实施单位
	攀枝花市西区林业局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0
	245
	0
	10
	0
	8

	
	其中：当年财政拨款
	0
	245
	0
	—
	0
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2020年完成项目建设并争取资金到位，2021年完成资金支付。
	2020年项目建设已完成，资金已到位。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

	数量指标
	专项整治基础设施建设
	3500亩生物防火隔离带
	完成
	25
	22
	通过计划烧除完成任务，省林草要求2021年进行林相改造

	
	
	质量指标
	达到专项整治方案要求和行业要求
	达到要求
	完成
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按专项整治方案推进
	启动生物隔离带建设
	完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	按项目合同和进度支付资金
	资金到位
	完成
	15
	13
	因林草局对生物隔离带的技术要求，2021年将采取林相改造、新建经果林等方式实施项目建设

	
	效益指标
	社会效益
指标
	提升防灭火基础能力
	提高林火预防和阻隔能力
	完成
	10
	10
	

	
	
	生态效益
指标
	维护森林资源及生态安全
	为2021年及今后防灭火工作奠定基础
	完成
	10
	10
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	抽样调查满意度达到基本满意及以上
	抽样满意度达比较满意
	10
	8
	

	总分
	100
	91
	


附件2
注：1.单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
2. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

