| 项目（政策）支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年重点生态功能区转移支付资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 攀枝花市西区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 700 | 213.17 |  | 10 |  | 30.45% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 700 | 213.17 |  | — |  | 30.45% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于森林草原防灭火专项整治基础设施建设任务市县筹资，按要求推进基础设施建设任务。 |  |  |  |  |  | 按照省、市要求完成基础设施建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 落实基础设施建设任务 |  | 5套林火视频监控、400平方米营房、10个防火检查站（智能卡口）、3座瞭望塔改造、2台无人机采购、3500亩生物防火隔离带 |  | 完成 | 25 |  | 23 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到专项整治方案要求和行业要求 |  | 达到要求 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按专项整治方案推进 |  | 2020年11月底前，生物防火隔离带2021年2月。 |  | 完成 | 10 |  | 9 |  | 生物防火隔离带属于跨年任务 |  |
|  |  | 成本指标 | 按合同和进度支付资金 |  | 2020年支付资金213.17万元 |  | 完成 | 15 |  | 14 |  | 部分项目测试周期长，资金支付稍微慢，任务存在跨年 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升防灭火基础能力 |  | 防灭火基础设施能力得到大幅度提升 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 维护森林资源及生态安全 |  | 为2021年及今后防灭火工作奠定基础 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |  | 抽样满意度达比较满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

附件2

注：1.单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

2. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。