省级公共文化服务体系建设专项资金

（广电项目）项目支出绩效自评报告

（攀枝花市西区文化广播电视和旅游局）

一、项目概况

西区智慧广电示范区创建项目计划实施智慧广电数字信息服务支撑系统、智慧广电媒体融合项目、智慧广电赋能智慧应急广播项目、智慧广电数字乡村建设项目、智慧广电人人通建设项目，搭建智慧广电网络系统，使攀枝花西区广播电视在内容生产、安全监管、公共服务等方面得到极大的提升，推动西区广播电视从数字化、网络化向智慧化发展、从功能业务型向创新服务型转变。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

 2022年4月，根据《四川省广播电视局四川省财政厅关于组织2022-2023年度智慧广电示范区创建项目入库申报的通知》文件要求，西区编制了《四川省攀枝花市西区2022-2023年度智慧广电示范区创建实施方案》积极申报智慧广电示范区项目，并成功纳入2023年创建项目，专项建设资金于2023年11月下达西区。

**（二）项目绩效目标。**西区智慧广电示范区创建项目主要建设实施智慧广电数字信息服务支撑系统、智慧广电媒体融合项目、智慧广电赋能智慧应急广播项目、智慧广电数字乡村建设项目、智慧广电人人通建设项目五个子项目，计划实施绩效目标如下：

**1、定性目标**。

整合文广旅局相关职能部门的服务管理资源和社会资源，提升西区融媒体中心传播能力，提升应急广播联动质效，提升广播电视服务乡村振兴能力，实现智慧广电人人通，全面提升西区广播电视智慧化服务水平，探索广电运用新场景。

**2、定量目标**。

智慧广电数字信息服务支撑系统完成至少3个业务部门的数据整合，实现业务部门间数据共享次数达到每年1000次以上；西区智慧广电媒体融合平台发布的信息量达到50条以上，平台覆盖受众数达到5000人次以上；赋能应急广播覆盖至少36个重点区域，至少3万人次；智慧广电数字乡村建设项目覆盖至少1个乡镇，2个村，覆盖至少4万口；智慧广电人人通覆盖至少3万人次，确保信息的广泛传播。

**3、项目实施进度计划。**

项目筹备阶段：2023年11月-2024年4月，主要工作是开展项目设计、建设方案论证报批、项目招标等相关准备工作；

组织实施阶段：2024年5月-2024年10月，主要工作是按时间进度完成项目施工，具备系统试运行相关条件；

检查验收阶段：2024年11月-2024年12月，完成项目试运行，完成项目的各项功能测试，组织项目验收。

**（三）项目资金申报相符性。**西区智慧广电示范区创建项目目前正在等待项目批复，项目尚未开工建设。西区创建实施方案在充分调研西区区情，立足西区广播电视、融媒体中心、乡村振兴等工作现状的基础上编制而成，项目申报目标合理可行，符合《四川省智慧广电示范区创建管理办法》和西区实际。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。西区智慧广电示范区创建项目计划投入300万元，资金来源为省级专项资金，目前资金已下达至西区。

2.资金使用。因西区智慧广电示范区创建实施方案，尚未获得省级批复，故西区智慧广电创建项目尚未开工建设，目前资金尚未支出。

**（二）项目财务管理情况。**

西区智慧广电示范区创建项目严格执行《四川省智慧广电示范区创建管理办法》及西区财政局、支付中心、政府采购等省市相关文件要求，严格执行财务法和专项资金等管理制度，切实做到专款专用，最大限度发挥资金效益。

1. **项目组织实施情况。**

 西区区委区政府高度重视西区智慧广电示范区创建项目，成立了以区委常委、区委宣传部部长，区政府副区长为组长，区政府办、区委宣传部、区应急管理局为成员的西区智慧广电示范区创建项目领导小组，制定了项目管理制度、项目招标评标制度、项目建设监理制度等组织管理制度，明确了主抓领导和项目秘书，邀请了纪检组全程参与监督，确保项目严格按照实施方案及《四川省智慧广电示范区创建管理办法》顺利实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**西区智慧广电示范区创建项目，目前已完成创建实施方案的编制工作，已提交省广播电视局进行审核，因实施方案尚未获得省级批复，故西区智慧广电创建项目尚未开工建设。

1. **项目效益情况。**西区智慧广电创建项目尚未开工建设，其项目经济、社会、生态效益暂无法分析评价。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

暂无

**（二）相关建议。**

暂无