附件7

攀枝花市西区城区内涝整治工程项目

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年初，西区城区内涝整治工程项目经费预算500万元,按年度进行申报。资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

攀枝花市西区城区内涝整治工程项目于2022年8月立项，主要建设内容为新建雨水主管网长约3公里，人行道透水砖铺装4.17公里，并配套建设雨水检查井、雨水口等附属设施，立项总投资3150万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2023年，我局将按照《攀枝花市西区政府投资项目管理办法（2021 年版）》（攀西委办〔2021〕24号）文件要求开展相关工作，该项目已于2023年正式开工建设。根据该项目实际情况，合理安排使用上级专项资金。

**（三）项目资金申报相符性。**

西区城区内涝整治工程项目申报内容与实际相符，该项目的启动可以有效解决西区雨水排放问题，彻底根治汛期城市防洪排涝问题，切实提升辖区群众居住环境，群众满意度较好，年初申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

年初预算资金500万元。在实施过程中，于2023年申请并批复资金共计500万元。截止2023年12月，所有计划资金全部到位，共计500万元。

2.资金使用。

截止2023年12月底，攀枝花市西区城区内涝整治工程项目到位500万元，已使用资金310.1万元。

**（二）项目财务管理情况。**

攀枝花市西区城区内涝整治工程项目，由我局下属股室建设股年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目组织实施情况。**

1.项目组织架构及实施流程。

区财政下达专项资金后，按照资金使用要求，由我局下属股室建设股制定项目用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。

项目资金由局财务室具体管理，由业务股室制定用款计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

攀枝花市西区城区内涝整治工程项目在区级相关部门的关心、帮助下、在区委、区政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，经辖区居民评价，达到预期目的。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：攀枝花市西区城区内涝整治工程项目作为一项民生工程，其本身并不产生直接的经济效益，但该工程建成后可提高城市的防涝能力，减轻雨水排放所造成的水土流失等危害。将西区范围内的雨水通过雨水排水管道输送到排放口，可尽量减少城市内涝造成的经济损失，由此产生的间接经济效益尚无法做出定量计算，但可以肯定的讲其间接经济效益是巨大的。

社会效益：通过建立设计合理、功能完善的排水体系,将大大减少雨季洪水对城市的威胁，使人民财产和企业生产更加安全，可进一步促进城市经济的迅速发展,提高城市综合竞争力，项目实施具有重要的现实和长远意义。

生态效益：通过西区城区内涝整治工程项目的实施，西区雨水排水设施的建设,将使西区雨水排放顺畅,为西区创造优良的环境卫生水平打下坚实基础,进一步健全投资环境,项目社会效益和间接经济效益十分可观。

可持续效益：攀枝花市西区城区内涝整治工程项目的建设，可持续提高城市的排洪防涝能力，可进一步促进城市经济的迅速发展,提高城市综合竞争力。

服务对象满意度：群众满意度较高。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**

下一步，西区住房和城乡建设局将充分结合我局工作职能，充分结合辖区现状，将上级专项资金合理安排，发挥最大资金效益，切实提高辖区居住环境。