附件5

项目支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

1. **项目资金申报及批复情况。**

2022年中央纪检监察转移支付资金预算21365元，按年度进行申报。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

按照省市纪委监委关于“提升案件查办质效”专项工作及《案件查办质效提升工作相关问题指导口径》要求，根据中共攀枝花市西区纪委办公室印发的《关于开展“加强县乡基层党风廉政建设”“加强纪检监察干部队伍建设”“提升纪检监察机关案件查办质效”三大专项工作的实施方案》，为进一步强化办案引领，切实提升纪检监察机关案件查办质效，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，街道纪工委结合实际开展标准化谈话室建设。

1. **项目资金申报相符性。**

该项目资金主要用于纪检谈话室的建设，涉密办公设备、软件的购买等。该项目资金使用与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

截止2023年12月31日，所有计划资金全部到位，共计21365元。到位率100%，到位及时。

1. 资金使用。

截至评价时点项目资金的实际支出21365元，使用率100%。资金主要用于：纪检谈话室的建设，涉密办公设备、软件的购买。支付依据合规合法。

**（二）项目财务管理情况。**

2022年中央纪检监察转移支付资金采取授权支付形式，有财务室年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

**（三）项目组织实施情况。**

街道党工委高度重视纪工委谈话室建设工作，按照《关于开展“加强县乡基层党风廉政建设”“加强纪检监察干部队伍建设”“提升纪检监察机关案件查办质效”三大专项工作的实施方案》中《攀枝花市西区纪委监委提升纪检监察机关案件查办质效任务清单》第37项：“结合实际推动乡镇（街道）谈话室标准化建设”要求，开展标准化谈话室建设。本项目的正常实施监督检查保障，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工作顺利推进。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

纪工委纪检监察谈话室已建成，各项设施设备已配齐，纪检工作已按照要求顺利开展。

1. **项目效益情况。**

该项目为辖区经济社会发展提供坚强的纪律保障，切实提升纪检监察机关案件查办质效，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**

无。