附件5

项目支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

1. **项目资金申报及批复情况。**

创建全国文明城市专项补助资金费用预算546669元，按年度进行申报。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

农贸市场改造主要针对市场的基础设施进行改造。如：大门改造，彩钢瓦更换，钢结构刷漆，农贸市场公厕改造，家禽、水产区改造，卷帘门维修及刷漆，三防设施维修，增设公示牌、增设微型消防站，规范划线等。此项工作纳入街道重点工作之一，项目实施都将进行全程的参与和监督。

1. **项目资金申报相符性。**

该项目资金主要用于改造陶家渡农贸市场。使市场环境更加优美，基础设施更加完善。该项目资金使用与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

截止2023年12月底，所有计划资金全部到位，共计546669元。到位率100%，到位及时。

1. 资金使用。

截至评价时点项目资金的实际支出546387元，使用率99.95%，资金主要用于市场的基础设施进行改造。支付依据合规合法，资金支付低于预算，原因是广告费用未及时报账导致。

**（二）项目财务管理情况。**

陶家渡街道创建全国文明城市专项补助资金采取授权支付形式，有财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

**（三）项目组织实施情况。**

农贸市场改造主要针对市场的基础设施进行改造。如：大门改造，彩钢瓦更换，钢结构刷漆，农贸市场公厕改造，家禽、水产区改造，卷帘门维修及刷漆，三防设施维修，增设公示牌、增设微型消防站，规范划线等。此项工作纳入街道重点工作之一，项目实施都将进行全程的参与和监督。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

街道高度重视此项工作，定期召开相关工作会议，做好工作总结及下一步工作计划，使项目有序推进。截止23年底完成市场的基础设施进行改造：大门改造，钢结构刷漆，增设公示牌、增设微型消防站，规范划线。

1. **项目效益情况。**

农贸市场的改造将有效改善市场内的基础设施，有利于市场的管理和维护，有利于推动辖区经济建设、社会稳定、基层治理等持续发展。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**

无。