附件5

2021年省级林业草原改革发展专项资金

暨西区21年干旱河谷生态综合治理项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.2021年《四川省林业和草原局办公室关于做好2021年脆弱区生态治理项目工作的通知》（川林办〔2021〕77号）和市财政局《关于下达2021年省级林业草原改革发展专项资金的通知》（攀财资环资〔2021〕59号），下达西区2021省级林业草原改革发展专项资金400万元，用于开展西区干旱河谷生态综合治理项目1000亩。2022年区林业局上报区政府申请将该资金用于西区2021年干旱河谷生态综合治理项目，同时负责和组织对项目的监督和管理工作。

2.根据上级主管部门下达任务进行项目预算和执行。

3.严格项目资金管理，结合项目特点不断完善资金监管措施，完善相关资金管理办法，保障项目资金的安全运行、合规使用、合理使用，促进项目资金使用效益的充分发挥。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：总投资400万元，总面积1000亩，通过覆土、大穴整地、施足底肥、节水灌溉、除草管护等措施，完成人工造林面积155亩，主要品种为柑橘、石榴、鸡蛋花、地涌金莲、刺桐、树玫瑰，新造林地抚育、管护面积395亩，封山育林面积450亩。修建防火通道500米，水肥池一口，完善配套灌溉管网设施。

2. 项目设立依据充分，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作开展成效明显。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划及到位。**2021年市财政局《关于下达2021年省级林业草原改革发展专项资金的通知》（攀财资环资〔2021〕59号），下达西区2021省级林业草原改革发展专项资金400万元，用于开展西区干旱河谷生态综合治理项目1000亩，区林业局上报区政府申请将该资金用于2019年干旱河谷生态综合治理项目，项目地址金家村竹林坡。2023年该项目追加资金144.4万元，实际到位资金144.4万元，支付144.4万元。

**2.资金使用。**

项目经费支出严格执行各项制度和要求，严格执行财务管理制度，规范项目资金的使用，确保资金的支出使用合法合规，节约资金使用，避免经费的浪费和过度支出，发挥资金使用效益。按照施工单位报送的项目进度情况，截至2023年12月底累计支付项目资金220.6万元，其中2023年支付144.4万元。

（二）项目财务管理情况。

根据财政资金管理办法的有关规定，项目实施单位财务管理制度是健全，资金严格执行财务制度和考核制度，实行报账制，层层审核。

（三）项目组织实施情况。

项目由区林业局会同区财政局、格里坪镇通过研究协商和实地调查，指标下达后由区林业局牵头组织实施，格里坪镇和村社协助项目实施，该项目采用政府采购形式，在四川省政府采购网通过公开招投标确定施工单位，同时由区林业局负责项目质量管理和检查验收，项目竣工验收后区财政局负责资金拨付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

总投资400万元，总面积1000亩，通过覆土、大穴整地、施足底肥、节水灌溉、除草管护等措施，完成人工造林面积155亩，主要品种为柑橘、石榴、鸡蛋花、地涌金莲、刺桐、树玫瑰，新造林地抚育、管护面积395亩，封山育林面积450亩。修建防火通道500米，水肥池一口，完善配套灌溉管网设施。其中设计费为9.6万元，监理费为8.8万元，项目施工费324.4万元，项目于2022年10月19日开工，2023年9月27日完工并通过初验进入管护期。

1. 项目效益情况。

**1.经济效益**

通过项目的实施，可有效解决周边农民就业问题，增加周边农户经济收入。

**2.生态效益**

通过项目实施，恢复森林植被1000余亩，同时还具有调节气候、涵养水源、改良土壤、防沙固土、降尘减污等方面作用，改善区域生态和人居环境，提高人居生活质量。

**3.社会效益**

用于支付该项目进度款，巩固了项目建设成效，保障了社会稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无