附件5-4

攀枝花市第十八小学校

义务教育均衡发展资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀西发改〔2023〕151号文，攀枝花市第十八小学校新建综合楼项目立项金额1000万元，资金来源为2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金60万元、2022年义务教育均衡发展资金440万元、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金500万元。根据攀西财行〔2023〕644-3号文，2023年下拨义务教育均衡发展资金（薄弱环节改善与能力提升补助资金）210万元，该项目资金的申报、批复符合资金管理办法的相关规定。

（二）项目绩效目标。

义务教育均衡发展资金（薄弱环节改善与能力提升补助资金）210万元，用于攀枝花市第十八小学校新建综合楼项目支出，确保项目的正常运行。该项目按计划、按进度稳步推进。

（三）项目资金申报相符性。

义务教育均衡发展资金（薄弱环节改善与能力提升补助资金）申报内容于具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划及到位。**

2023年项目到位资金210万元，其中2023年义务教育均衡发展中央补助资金（攀财资教〔2023〕99号）162万元，2023年义务教育均衡发展省级补助资金（攀财资教〔2023〕99号）48万元。

**2.资金使用。**

截止2023年12月，项目未进行资金支出。

（二）项目财务管理情况。

按照财务管理相关制度使用项目资金，学校设置有财务管理小组，财务部门进行了核算和账务处理。按照项目资金管理办法，学校严格执行财务管理制度，财务处理及时、核算规范。

（三）项目组织实施情况。

按照用途合理使用项目资金，由项目服务单位提出申请，经学校财务小组核实批准、区教育和体育局审批、财政审批实施支出。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据攀枝花市西区发展和改革局《关于攀枝花市第十八小学校新建综合楼项目可行性研究报告的批复》（攀西发改〔2023〕151号）文件要求，攀枝花市第十八小学校新建综合楼项目于2023年11月7日正式立项（项目代码：2210-510403-04-01-429955）。项目立项后相继完成方案设计、初步设计、投资概算审查、施工图设计审查备案、财政评审、招投标、施工许可办理等工作，并于2024年4月12日取得工程施工许可证，目前处于正式施工阶段。按照时间节点完成计划目标，无违规记录情况。

（二）项目效益情况。

攀枝花市第十八小学校新建综合楼项目建成后，能够优化完善学校教育资源配置，将进一步缓解班级容量大、教学资源生均占有量小的问题，对实现义务教育优质均衡发展有着重要作用。同时项目建成后，能够拓宽学校服务半径，提高周边适龄儿童的入学率，进一步纾解适龄儿童就近入学难的问题。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无