2023年度

四川省攀枝花市西区住房和城乡建设局

部门决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 部门概况	4

一、部门职责	4

二、机构设置	5

第二部分 2023年度部门决算情况说明	6

一、收入支出决算总体情况说明	6

二、收入决算情况说明	6

三、支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12

八、政府性基金预算支出决算情况说明	14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释	15

第四部分 附件	21

第五部分 附表	50

一、收入支出决算总表	50

二、收入决算表	50

三、支出决算表	50

四、财政拨款收入支出决算总表	50

五、财政拨款支出决算明细表	50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	50

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	50

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	50

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	50

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

## （1）贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

## （2）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

## （3）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

（4）根据有关法规和政策研究拟定我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关改造的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（5）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

（6）承担权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（7）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

（8）负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

（9）承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

- （11）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

西区住房和城乡建设局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入西区住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：西区城市建设服务中心。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为30879.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3316.97万元，增长12.03%。主要变动原因是项目资金增加。

- 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16935.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12212.69万元，占72.11%；政府性基金预算财政拨款收入4521.52万元，占26.7%；国有资本经营预算财政拨款收入200.81万元，占1.19%。

- 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计30879.63万元，其中：基本支出820.17万元，占2.66%；项目支出30059.45万元，占97.34%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为30879.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3316.97万元，增长12.03%。主要变动原因是项目资金增加。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18867.7万元，占本年支出合计的61.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少580.78万元，下降3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目资金减少。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18867.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5.19万元，占0.03%；社会保障和就业支出87.36万元，占0.5%；卫生健康支出62.03万元，占0.33%；城乡社区支出14983.44万元，占79.4%；农林水支出1110.73万元，占5.9%；住房保障支出2328.94万元，占12.3%；其他支出290万元，占1.54%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为18867.7，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为12.14万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.01万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.2万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.09万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.05万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.59万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为10.3万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为332.99万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1272.39万元，完成预算100% ；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为11943.44万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为1434.62万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）:支出决算为362.55万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为158.58万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为589.6万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为130万元，完成预算100%；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算为26.33万元，完成预算100%；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为2120.36万元，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.25万元，完成预算100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为290万元，完成预算100%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出820.17万元，其中：

人员经费771.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费48.41万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成预算100%，较上年度减少0.99万元，下降33.78%。决算数与预算数持平。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占61.86%；公务接待费支出决算0.74万元，占38.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.3万元，下降52%。主要原因是车辆调拨至政府办。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于人防工作、建设施工工地检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.31万元，增长72%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：自建房安全隐患整治回头看公务接待，支出0.39万元；老旧小区改造调研公务接待，支出0.24万元；创建节水型小区复核公务接待，支出0.11万元。

外事接待支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出11811.12万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出200.81万元。

- 其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2023年度，西区住房和城乡建设局机关运行经费支出34.99万元，比2022年度减少6.22万元，下降15.1%，主要原因是公用经费减少。

- （二）政府采购支出情况

2023年度，西区住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西区住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

- （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对路灯及亮化设施维修维护项目、城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2013602：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2080501：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2110401：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2120102：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120199：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2120399：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发（项）2120802：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

19.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20.农林水（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）：指反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性乡村债务支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2210103：指用于棚户区改造方面的支出。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105：指用于农村危房改造方面的支出。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2210106：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2210107：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108：反映用于老旧小区改造方面的支出。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2210199：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）  国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2230105：指反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2290402：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

- 附件1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

- 一、部门（单位）基本情况

- （一）机构组成。

- 攀枝花市西区住房和城乡建设局设5个内设机构。1、办公室；2、城乡建设股；3、质量安全管理股（西区建设工程质量安全监督站）；4、房地产管理股（西区住房保障工作办公室）；5、综合管理股。

- 机构职能。

- （1）贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（2）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

（3）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

（4）根据有关法规和政策研究拟定我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关改造的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（5）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

（6）承担权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（7）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

（8）负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

（9）承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（11）完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，攀枝花市西区住房和城乡建设局（含二级部门）机构编制管理部门核定编制人数34人，其中：行政人员编制人数6人，参公事业人员编制人数7人，事业人员编制21人。聘用人员编制17人。截止2023年12月31日止职工人数48人，其中：行政人员10人，参公事业人员8人，事业人员17人，临聘人员13人。

- 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局部门2023年度本年收入合计16935.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12212.69万元，占72.11%；政府性基金预算财政拨款收入4521.52万元，占26.7%；国有资本经营预算财政拨款收入200.81万元，占1.19%。

（二）支出情况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局部门2023年度本年支出合计30879.63万元，其中：基本支出820.17万元，占2.66%；项目支出30059.45万元，占97.34%。

- 结余分配和结转结余情况。

- 三、部门预算绩效分析

- （一）部门预算总体绩效分析。2023年，区住房城乡建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，主动作为，真抓实干，高标准推进，严要求落实，全力推动西区高质量建设共同富裕试验区建设各项工作落实。

1.履职效能。

（一）加快城市基础设施建设。2023年牵头负责重点市政基础设施项目5个，累计完成投资约6000万元。其中，大水井新区内部道路系统项目B1、B2、B3线完工投入使用，B4线预计年底完工；宝鼎金沙小区配套道路工程已完工，预计11月底投入使用；全力推进城区内涝整治工程，苏铁中路清香坪立交至财政局路口人行道焕然一新；有序推进老工业区西城区公共服务基础设施项目建设，预计年底基本建成；清香坪片区雨污分流整治工程正加快推进，预计11月底进场施工。

- （二）持续推进老旧小区改造。一是加快新开工老旧小区改造项目建设。2023年老旧小区改造项目2个，计划总投资4469.8万元，涉及7个老旧小区、4826户、120栋、38.96万平方米，均于10月进场施工，正在有序推进建设。二是加快续建项目建设。加快推进2021—2022年实施的陶家渡片区老旧小区改造项目、河门口老旧小区燃气管网更新改造建设项目等5个老旧小区改造项目，确保年底全面完工。

- （三）持续做好住房保障工作。一是发放租赁补贴。1-10月发放公共租赁住房补贴268户，发放补贴金额20.05万元。二是强化公租房管理。对全区9个公租房小区、1887套公租房承租人进行第一轮资格核查，及时向不符合承租条件居民发出退出通知；向400户欠缴租金承租人发出催缴通知，有130户已及时补缴；分配入住公共租赁住房38套。三是安置房产权办理。星瑞时代广场项目已完成还建安置房栋产权办理，正在加快推进分户产权证办理前期工作；宗意书香御景已完成安置居民房屋产权证53户，大水井1#安置点房屋产权证完成48户；协调攀煤集团办理宝鼎金沙产权证3010户。

（四）抓好市政基础设施管护。抓住创文及国卫复审工作契机，强化市政基础设施问题整治。一是集中修补道路配套设施，对苏铁中路、清香坪北街等主、次干道进行维修，修补、更换人行道砖约1.2万m2，树根修根2500余棵，新增设缘石坡道40处、隔离护栏约200米、标识牌20个、路标立柱23根，更换沟盖板60块、沙桶10个、破旧交通标识牌30处，施画标识标线约600m2、斑马线10组。二是多举措保障市民出行照明，制定《攀枝花市西区市政照明设施维修改造实施方案》，通过更换埋地电缆线、老化线路、路灯的方式，解决了玉泉连接线、攀钢家属区等路段路灯不亮的问题；在清香坪智学南路、智学北路等人流量大、路灯缺失路段，通过增设LED灯带、洗墙灯的方式，解决了夜间无照明设施的问题；对江南片区损坏路灯维修，目前已全部点亮，正与华荣能源公司办理移交手续。三是加强雨污管网排查管护，对全区污水管网建设管护情况进行全面梳理，有序推进污水管网“建、管、护”工作，检查生活污水井约3000余个，排查主次干道排水沟约30公里，疏通道路边沟3条、生活污水管网1200余米、堵塞点位12处，维修更换破损井盖50余个，确保市政管网良好运行。

（五）全力推动既有住宅电梯增设。2023年既有住宅增设电梯任务40部，其中：21部电梯已完工及收尾（已取得使用证14部，待办证7部）；18部钢结构及基础施工；1部电梯因居民阻工基础未开挖。已拨付省级补助资金146.955万元，市级补助资金50万元，区级补助资金100万元，居民自筹资金440万元，合计拨付736.955万元，资金拨付比例53%。

- 2.预算管理。科学合理编制预算，严格执行预算管理集体决策程序。进一步加强预算管理，落实预算执行责任；按照按照项目实施进度，适时跟进支出执行进度，各项经费严格按照时间节点及工作进度编制用款计划；坚持把财政资金用在刀刃上，认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费，严控一般性支出。

- 3.财务管理。严格执行会计法、行政事业单位会计制度及各项财经制度，财务岗位设置基本合理，财务岗位职责清晰，按规定设置了财务负责人、会计、出纳、资产管理等岗位。严格执行财务管理规定，从严管理财政资金，规范会计核算，加强“三公经费”管理。细化收支业务管理、采购管理、固定资产管理等制度，不断健全内控制度，不断规范收支行为。

- 4.资产管理。按规定进行资产（办公电脑、家俱）报废、无闲置用房、资产为办公设备，无盘活和可利用条件。

- 5.采购管理。2023年度，西区住房和城乡建设局无政府采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5个，涉及预算总金额 27.72万元，1—12月预算执行总体进度为 99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数54个，涉及预算总金额30031.73万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

- 1.项目决策。严格按照有关规定执行，强化项目评审论证,完善逐级审核机制,确保项目合理性、必要性，明确项目入库规则,规范项目信息填报。

- 2.项目执行。强化绩效管理，加大绩效管理力度，积极做好项目事前、事中、事后绩效工作。项目实施过程，督促各相关人员严格按照相关程序及规范实施，并将绩效目标落实到项目管理过程中，定期检查数量指标、质量指标、进度完成情况等，控制项目绩效指标值，并通过相关措施有效控制成本，为完成绩效目标做好监督工作，资金投向符合有关资金管理要求。

- 3.目标实现。严格控制各项支出，及时处置账务和执行资金支付，当年预算支出完成率100%，实际支出按预算执行，无违规记录等情况。项目任务量完成较好、质量和时效符合要求，成本控制较好，基本实现既定目标任务。

（三）重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。我部门严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找原因，强化结果应用，将评价结果与项目管理、政策制定、内控管理制度等相结合，改进项目管理、财务管理和资金使用管理，不断提高资金使用效益。根据绩效自评结果分析原因，找出不足，不断加强改进，健全机制，促进住房城乡建设事业健康发展。

- 四、评价结论及建议

（一）评价结论。资金使用过程中，本着节约原则，既保障工作开展，又符合各项制度政策；同时对资金使用加以分析，以提高资金使用效益，强化资金管理责任，更好地把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

（二）存在问题。因财政资金压力大，导致部分项目资金支付上跟不上进度，企业垫支压力大，不能在规定时间内完成项目建设。

（三）改进建议。

1.加强预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

3.加强与财政沟通协调。加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

- 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（2023年老旧小区改造专项资金）

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

攀枝花市西区玉泉街道河石坝—巴关河老旧小区改造项目。该项目涉及老旧小区3个、改造对象870户、房屋27栋、建筑面积6.48万平方米，主要改造内容包括通讯线路整治、消防设施改造、新增停车位、完善安防设施、屋面防水改造、道路维修等，计划总投资1305万元（大写：壹仟叁佰零伍万元整）。

攀枝花市西区清香坪攀钢家属区老旧小区改造项目。该项目涉及4个老旧小区、改造对象3956户、房屋88栋、建筑面积25.57万平方米，主要改造内容包括飞线整治、外墙立面综合整治、改建党建宣传栏等，计划总投资3164.8万元（大写：叁仟壹佰陆拾肆万捌仟元整）。

- （二）实施目的及支持方向。

2023年老旧小区改造专项资金项目申报内容与实际相符，该项目的启动可以将小区内外破损的路面及时修补，照明设施得到增设，方便出行；拆除私搭乱建，腾出场地建设绿地、停车场和休闲健身活动中心等，通过对小区进行综合整治，努力改善居民住用环境条件，并建立健全正规有序的管理机制。群众满意度较好，年初申报目标合理可行。

- （三）预算安排及分配管理。

2023年老旧小区改造专项资金项目经费预算1829.32万元（其中中央级1365.9万元，省级463.42万元），按年度进行申报。资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

- （四）项目绩效目标设置。

该项目的设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项 程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资 金用途明确。

二、项目实施及管理情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。年初预算资金1829.32万元（其中中央级1365.9万元，省级463.42万元）。在实施过程中，于2023年申请并批复资金共计1829.32万元（其中中央级1365.9万元，省级463.42万元）。截止2023年12月底，所有计划资金全部到位，共计1829.32万元（其中中央级1365.9万元，省级463.42万元）。

2.资金使用。截止2023年12月底， 2023年老旧小区改造专项资金项目到位1829.32万元，已使用资金1026.66万元（其中中央级563.24万元，省级463.42万元）。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付。

- （二）项目财务管理情况。

2023年老旧小区改造专项资金项目，由我局下属股室房管股年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- （三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。

区财政下达专项资金后，按照资金使用要求，由我局下属股室房管股制定项目用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。

项目资金由局财务室具体管理，由业务股室制定用款计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

- （一）项目完成情况。

2023年老旧小区改造专项资金项目在区级相关部门的关心、帮助下、在区委、区政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，经辖区居民评价，达到预期目的。

- （二）项目效益情况。

2023年老旧小区改造专项资金项目的建设，可以进一步完善西区城区基础配套设施，改善人们居住环境，方便居民生活，提高了城市品位，同时对西区的城市建设及区域经济的发展起到积极的推动作用，从而产生较好的社会效益。本项目的建设，将极大促进西区城市化的进程，并成为城市一大亮点，极大地改善该区段的市容市貌和提升城市品位，使该区段基础设施进一步完善，并使居住、公共服务和社区服务等功能逐步健全，促进城市化进程。通过各项研究分析，均表明本项目具有良好的社会效益。

四、问题及建议

- （一）存在的问题。

无。

- （二）相关建议。

下一步，西区住房和城乡建设局将充分结合我局工作职能，充分结合辖区现状，将上级专项资金合理安排，发挥最大资金效益，切实提高辖区居住环境。

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（西区河门口燃气管网改造工程项目）

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

该项目主要改造内容为接入10千伏宋巴线23号杆，新建高压计量箱1台、500kvA箱变1台、高压电缆等；改造河门口商场—河西锦苑等片区燃气管网约14公里、庭院管网约5公里、立管（含引入管、水平干管）约3公里、雨水管和污水管约7公里；对河门口片区的道路、绿化等基础服务设施进行改造；计划施工期工期18个月（2022年9月至2024年3月）；项目计划总投资2658万元，已下达中央预算内资金1594万元。

- （二）实施目的及支持方向。

西区河门口燃气管网改造工程项目申报内容与实际相符，该项目的启动可以将小区内外破损的路面及时修补，照明设施得到增设，方便出行；拆除私搭乱建，腾出场地建设绿地、停车场和休闲健身活动中心等，通过对小区进行综合整治，努力改善居民住用环境条件，并建立健全正规有序的管理机制。群众满意度较好，年初申报目标合理可行。

- （三）预算安排及分配管理。

西区河门口燃气管网改造工程项目经费预算1000万元，按年度进行申报。资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

- （四）项目绩效目标设置。

该项目的设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项 程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资 金用途明确。

二、项目实施及管理情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。年初预算资金1000万元。在实施过程中，于2023年申请并批复资金共计1000万元。截止2023年12月底，所有计划资金全部到位，共计1000万元。

2.资金使用。截止2023年12月底，西区河门口燃气管网改造工程项目到位1000万元，已使用资金1000万元。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付。

- （二）项目财务管理情况。

西区河门口燃气管网改造工程项目，由我局下属股室房管股年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- （三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。

区财政下达专项资金后，按照资金使用要求，由我局下属股室房管股制定项目用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。

项目资金由局财务室具体管理，由业务股室制定用款计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

- （一）项目完成情况。

西区河门口燃气管网改造工程项目在区级相关部门的关心、帮助下、在区委、区政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，经辖区居民评价，达到预期目的。

- （二）项目效益情况。

西区河门口燃气管网改造工程项目的建设，可以进一步完善西区城区基础配套设施，改善人们居住环境，方便居民生活，提高了城市品位，同时对西区的城市建设及区域经济的发展起到积极的推动作用，从而产生较好的社会效益。本项目的建设，将极大促进西区城市化的进程，并成为城市一大亮点，极大地改善该区段的市容市貌和提升城市品位，使该区段基础设施进一步完善，并使居住、公共服务和社区服务等功能逐步健全，促进城市化进程。通过各项研究分析，均表明本项目具有良好的社会效益。

四、问题及建议

- （一）存在的问题。

无。

- （二）相关建议。

下一步，西区住房和城乡建设局将充分结合我局工作职能，充分结合辖区现状，将上级专项资金合理安排，发挥最大资金效益，切实提高辖区居住环境。

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（攀枝花市西区城区内涝整治工程项目）

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

攀枝花市西区城区内涝整治工程项目于2022年8月立项，主要建设内容为新建雨水主管网长约3公里，人行道透水砖铺装4.17公里，并配套建设雨水检查井、雨水口等附属设施，立项总投资3150万元。

- （二）实施目的及支持方向。

西区城区内涝整治工程项目申报内容与实际相符，该项目的启动可以有效解决西区雨水排放问题，彻底根治汛期城市防洪排涝问题，切实提升辖区群众居住环境，群众满意度较好，年初申报目标合理可行。

- （三）预算安排及分配管理。

2023年初，西区城区内涝整治工程项目经费预算500万元,按年度进行申报。资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

- （四）项目绩效目标设置。

该项目的设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项 程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资 金用途明确。

二、项目实施及管理情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。年初预算资金500万元。在实施过程中，于2023年申请并批复资金共计500万元。截止2023年12月，所有计划资金全部到位，共计500万元。

2.资金使用。截止2023年12月底，攀枝花市西区城区内涝整治工程项目到位500万元，已使用资金310.1万元。

- （二）项目财务管理情况。

攀枝花市西区城区内涝整治工程项目，由我局下属股室建设股年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- （三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。

区财政下达专项资金后，按照资金使用要求，由我局下属股室房管股制定项目用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。

项目资金由局财务室具体管理，由业务股室制定用款计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

- （一）项目完成情况。

攀枝花市西区城区内涝整治工程项目在区级相关部门的关心、帮助下、在区委、区政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，经辖区居民评价，达到预期目的。

- （二）项目效益情况。

经济效益：攀枝花市西区城区内涝整治工程项目作为一项民生工程，其本身并不产生直接的经济效益，但该工程建成后可提高城市的防涝能力，减轻雨水排放所造成的水土流失等危害。将西区范围内的雨水通过雨水排水管道输送到排放口，可尽量减少城市内涝造成的经济损失，由此产生的间接经济效益尚无法做出定量计算，但可以肯定的讲其间接经济效益是巨大的。

社会效益：通过建立设计合理、功能完善的排水体系,将大大减少雨季洪水对城市的威胁，使人民财产和企业生产更加安全，可进一步促进城市经济的迅速发展,提高城市综合竞争力，项目实施具有重要的现实和长远意义。

生态效益：通过西区城区内涝整治工程项目的实施，西区雨水排水设施的建设,将使西区雨水排放顺畅,为西区创造优良的环境卫生水平打下坚实基础,进一步健全投资环境,项目社会效益和间接经济效益十分可观。

可持续效益：攀枝花市西区城区内涝整治工程项目的建设，可持续提高城市的排洪防涝能力，可进一步促进城市经济的迅速发展,提高城市综合竞争力。

服务对象满意度：群众满意度较高。

四、问题及建议

- （一）存在的问题。

无。

- （二）相关建议。

下一步，西区住房和城乡建设局将充分结合我局工作职能，充分结合辖区现状，将上级专项资金合理安排，发挥最大资金效益，切实提高辖区居住环境。

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（西区既有住宅电梯增设有关费用项目）

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

近年来，为完善既有住宅使用功能，满足群众养老服务需求，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，2019年至今，采取“政府引导、业主自主、公平合理、便民利民、保障安全”的原则，全省全面推开既有住宅电梯增设工作。西区2022年以来全面推进既有住宅增设电梯工作，制定了《攀枝花市西区既有住宅增设电梯工作方案》《西区既有住宅增设电梯开工前实际操作办法》等规范性文件，指导增设电梯工作规范有序实施。为切实提高辖区居民增设电梯积极性，省市给予每部增设电梯给予资金补助，在省市补助资金基础上，西区适当提高了区级增设电梯补助标准（2022年12月开工，给予5万元/部补助，每提前1个月增加5000元；建立电梯筹资共管账户，且所有参与增设电梯的业主缴纳自筹资金的即为开工）。

- （二）实施目的及支持方向。

西区既有住宅电梯增设有关费用项目申报内容与实际相符，开展既有住宅电梯增设，可以切实改善辖区老旧小区居住环境，提高居民居住品质。群众满意度较好，年初申报目标合理可行。

- （三）预算安排及分配管理。

2023年初，西区既有住宅电梯增设有关费用项目预算200万元,按年度进行申报。资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

- （四）项目绩效目标设置。

该项目的设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项 程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资 金用途明确。

二、项目实施及管理情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。年初预算资金200万元。在实施过程中，于2023年申请并批复资金共计200万元。截止2023年12月底，所有计划资金全部到位，共计200万元。

2.资金使用。截止2023年12月底，西区既有住宅电梯增设有关费用项目到位资金200万元，已使用资金167万元。

- （二）项目财务管理情况。

西区既有住宅电梯增设有关费用项目，由我局下属股室房管股年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- （三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。

区财政下达专项资金后，按照资金使用要求，由我局下属股室房管股制定项目用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。

项目资金由局财务室具体管理，由业务股室制定用款计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

- （一）项目完成情况。

西区既有住宅电梯增设有关费用项目在区委、区政府的领导下，在区级相关部门的关心、帮助下、顺利推进，圆满完成任务，经辖区居民评价，达到预期目的。

- （二）项目效益情况。

西区既有住宅电梯增设有关费用项目的建设，持续发动辖区居民开展既有住宅电梯增设，并坚持政府引导，居民自主选择电梯公司的原则，在西区全域范围内实施既有住宅电梯增设，不断提高西区老旧小区居住品质。通过各项研究分析，均表明本项目具有良好的社会效益。

四、问题及建议

- （一）存在的问题。

无。

- （二）相关建议。

下一步，西区住房和城乡建设局将充分结合我局工作职能，充分结合辖区现状，将上级专项资金合理安排，发挥最大资金效益，切实提高辖区居住环境。

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（公共租赁住房补贴项目）

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

西区公租房补贴资金实行区级财政统一管理，专款专用。由我局向区财政申报公租房补贴资金，区财政局审核后将专项资金转入惠民惠农“一卡通”系统，并发放到保障对象。同时，西区租房补贴申请实施社区、街办、区住房城乡建设局联合审查审批，街办（镇）每季度对保障对象资格进行复核，对保障家庭住房条件、收入状态等信息进行动态监督管理，并将符合条件的人员报送区住房城乡建设局审批发放。

- （二）实施目的及支持方向。

公共租赁住房补贴项目申报内容与实际相符，发放公共租赁住房补贴，可以切实改善辖区居民居住环境，提高居民居住品质。群众满意度较好，年初申报目标合理可行。

- （三）预算安排及分配管理。

2023年初，公共租赁住房补贴项目预算98.15万元,按年度进行申报。资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

- （四）项目绩效目标设置。

该项目的设立依据充分，符合政策文件有关要求，程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。

二、项目实施及管理情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。年初预算资金98.15万元。在实施过程中，于2023年申请并批复资金共计98.15万元。截止2023年12月底，所有计划资金全部到位，共计98.15万元。

2.资金使用。截止2023年12月底，公共租赁住房补贴项目到位资金98.15万元，已使用资金26.33万元。

- （二）项目财务管理情况。

公共租赁住房补贴项目，由我局下属股室房管股年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- （三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。

区财政下达专项资金后，按照资金使用要求，由我局下属股室房管股制定项目用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2.项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况。

项目资金由局财务室具体管理，由业务股室制定用款计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

- （一）项目完成情况。

公共租赁住房补贴项目在区委、区政府的领导下，在区级相关部门的关心、帮助下、顺利推进，圆满完成任务，经辖区居民评价，达到预期目的。

- （二）项目效益情况。

公共租赁补贴补贴是指区政府向申请公共租赁住房保障的辖区内低保、低收入住房困难家庭发放租赁住房补贴，该项目从社会效益、群众满意度两方面考量。

社会效益：受益家庭的居住条件有所改善，进一步帮助缓解补贴对象住房困难和经济压力。

群众满意度：低保、低收入困难家庭对公共租赁补贴审核发放工作的满意度达90%。

四、问题及建议

- （一）存在的问题。

无。

- （二）相关建议。

下一步，西区住房和城乡建设局将充分结合我局工作职能，充分结合辖区现状，将上级专项资金合理安排，发挥最大资金效益，切实提高辖区居住环境。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表