2023年度

- 四川省攀枝花市西区水利局

- 部门决算

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分部门概况......................................3

一、部门职责........................................3

二、机构设置........................................6

第二部分 2023年度部门决算情况说明.....................7

一、收入支出决算总体情况说明........................7

二、收入决算情况说明................................7

三、支出决算情况说明................................8

四、财财政拨款收入支出决算总体情况说明..............8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............15

十、其他重要事项的情况说明.........................15

第三部分名词解释.....................................17

第四部分附件.........................................20

第五部分附表.........................................79

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水行政管理及水利水电工程移民工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水利、水土保持、水资源行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利、水土保持、水资源管理等方面的论证工作。

2.负责全区水资源统一管理。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水工作; 按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

3.负责全区水资源保护工作，参与编制水功能区划分和指导入河排污口设置管理工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；指导地下水超采区综合治理工作；指导饮用水水源保护有关工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

4.负责全区水利行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水利资产，负责全区水利行业国有资产的业务管理工作。

5.负责全区水利、水土保持、水资源基本建设的指导并实施行业监督；指导水利设施的管理、保护与综合利用。

6.负责组织实施有关水利、水土保持、水资源的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

7.负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

8.负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作；指导河湖水系连通工作；负责河长制相关工作。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.指导全区水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12.参与大中型水利水电工程建设移民人口和实物指标调查，配合编制大中型水利水电工程建设移民安置规划大纲和移民安置规划，按有关程序参与规划审查。拟订大中型水利水电工程建设移民安置年度计划和资金安排，指导和组织实施并监督检查移民搬迁安置工作，组织移民安置工作的验收。组织编制大中型水利水电工程建设移民后期扶持规划，拟订后期扶持年度计划并组织实施，负责移民后期扶持项目的申报，权限内后期扶持数据库建设和管理。负责大中型水利水电移民迁建安置的信访维稳工作、后期扶持政策宣传工作、计划财务工作、信息统计监测工作等。

13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

15.承办区政府交办的其他事项。

16.职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工作的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

攀枝花市西区水利局下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

攀枝花市西区水利局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

攀枝花市西区水利工程运行中心

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1809.30万元。与2022年度相比，收、支总计各2051.55万元，下降53.14%。主要变动原因是2023年项目支出事项未完成支付。

- 二、收入决算情况说明

- 2023年度本年收入合计1333.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.63万元，占78.43%；政府性基金预算财政拨款收入287.39万元，占21.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.01%。

- 三、支出决算情况说明

- 2023年度本年支出合计1805.12万元，其中：基本支出572.65万元，占31.72%；项目支出1232.46万元，占68.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1806.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2051.73万元，下降53.18%。主要变动原因是2023年项目支出事项未完成支付。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1483.19万元，占本年支出合计的82.17%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.37万元，增长32.10%。主要变动原因是支付以前年度工程款。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1483.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出63.01万元，占2.52%；卫生健康支出38.30万元，占1.92%；农林水支出1347.65万元，占87.78%。住房保障支出34.23万元，占2.95%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

- 2023年度一般公共预算支出决算数为1483.19，完成预算100%。其中：

- 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%决算数等于预算数。

- 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算11.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为97.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为23.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 12.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为114.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为1109.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出572.66万元，其中：

人员经费528.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费44.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

- 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.21万元，完成预算100%，较上年度增加6.30万元，增长48.80%。完成预算100%。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

- 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.5万元，占91.10%；公务接待费支出决算1.71万元，占8.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加5.03元，增长40.34%。主要原因是2023年划拨了1辆垃圾清运车和1辆公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、垃圾清运车1、两载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出17.50万元。主要用于防汛抗旱、农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程调研、检查、绩效考评等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.27万元，增长288.64%。主要原因是疫情放开后，检查增加，故接待费用有所增长。其中：

国内公务接待支出1.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，113人次（不包括陪同人员），共计支出1.71万元，具体内容包括：市水利局现场调研指导安全生产相关工作餐费0.14万元、水利部水资源管理中心开展2023年度西区县域节水型社会达标建设复核工作用餐费0.65万元、攀枝花市水政监察执法支队对西区开展河湖安全综合执法检查工作用餐费0.18万元、水利部灌排中心调研梅子箐水库灌区建设工作用餐费0.15万元、水利厅调研梅子箐水库工程用餐费0.22万元、水权水价改革工作调研会餐费0.17万元、省农村水利中心来攀调研用餐费0.20万元。

- 外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出321.92万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况。

- 2023年度，攀枝花市西区水利局机关运行经费支出25.62万元，比2022年度增加6.12万元，增长31.38%。主要原因是新增一辆车的运行维护费和人员公用经费上调。

- （二）政府采购支出情况。

- 2023年度，攀枝花市西区水利局政府采购支出总额319.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出319.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

- （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，攀枝花市西区水利局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

- （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对中央大中型水库移民后期扶持资金（基金）、中央水利发展资金项目经费、农村饮水安全项目、河（湖）长制工作经费、水资源、水土保持工作等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市西区水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中央水利发展资金项目经费、农村饮水安全项目、河（湖）长制工作经费、水资源、水土保持工作、中央大中型水库移民后期扶持资金、山洪灾害防治县级非工程措施维保项目经费、防汛抗旱物资经费等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作 的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资采购，防汛通信设施设备、网络系统，防汛值班、水情报汛、 防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预 案编制、检查、演习、宣传、会议等），水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

- 附件1：部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市西区水利局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市西区水旱灾害防御中心、攀枝花市西区水利工程运行中心。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理及水利水电工程移民工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水利、水土保持、水资源行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利、水土保持、水资源管理等方面的论证工作。

（2）负责全区水资源统一管理。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水工作; 按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（3）负责全区水资源保护工作，参与编制水功能区划分和指导入河排污口设置管理工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；指导地下水超采区综合治理工作；指导饮用水水源保护有关工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

（4）负责全区水利行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水利资产，负责全区水利行业国有资产的业务管理工作。

（5）负责全区水利、水土保持、水资源基本建设的指导并实施行业监督；指导水利设施的管理、保护与综合利用。

（6）负责组织实施有关水利、水土保持、水资源的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（7）负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

（8）负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作；指导河湖水系连通工作；负责河长制相关工作。

（9）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（10）指导全区水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（12）参与大中型水利水电工程建设移民人口和实物指标调查，配合编制大中型水利水电工程建设移民安置规划大纲和移民安置规划，按有关程序参与规划审查。拟订大中型水利水电工程建设移民安置年度计划和资金安排，指导和组织实施并监督检查移民搬迁安置工作，组织移民安置工作的验收。组织编制大中型水利水电工程建设移民后期扶持规划，拟订后期扶持年度计划并组织实施，负责移民后期扶持项目的申报，权限内后期扶持数据库建设和管理。负责大中型水利水电移民迁建安置的信访维稳工作、后期扶持政策宣传工作、计划财务工作、信息统计监测工作等。

（13）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

（15）承办区政府交办的其他事项。

（16）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工作的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（三）人员概况。

截至2022年12月31日，区水利局人员编制总数25人，其中行政编制4人，事业编制20人；实有编制内在职人数24人，其中行政人员4人，事业人员20人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

区水利局部门2023年度本年收入合计1333.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.63万元，占78.43%；政府性基金预算财政拨款收入287.39万元，占21.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.01%。

（二）支出情况。

区水利局部门2023年度本年支出合计1805.12万元，其中：基本支出572.65万元，占31.72%；项目支出1232.46万元，占68.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况。

区水利局部门2023年初结转结余476.10万元，年末结转结余1.10万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）抓水利项目建设，夯实水利发展基石。

一是完成西区拉罗箐沟山洪沟治理工程项目、西区龙洞水库大坝安全监测项目建设并通过验收，编制完成西区水网建设规划并取得批复，完成中央资金新增投资、债券资金等项目申报工作。二是西区梅子箐水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目取得实施方案批复，完成Ⅰ标段、Ⅱ标段、Ⅲ标段、Ⅳ标段及监理单位招标，目前已进场施工。三是完成攀枝花市观音岩引水工程管道余压水能+光储智慧提水泵站项目立项及招投标工作，目前已进场施工。四是扎实做好农村饮水安全工作，大力开展城市供水管网延伸工程，新增920人用上河门口水厂自来水，开展日常检查24次，发现一般安全隐患8个，全部整改完成。五是修订完善水库安全管理、防汛抢险应急预案，开展水库应急演练2次，开展专项检查2次，日常巡查31次，发现一般问题8个，全部完成整改。六是印发《西区2023年水利安全生产工作要点》，召开安全生产专题会议3次，观看安全警示教育片2次，开展安全检查122次，涉及企事业单位122家，发现一般安全生产隐患28个，已全部督促整改。七是制定2023年保障农民工工资支付工作计划，开展根治欠薪专项检查16次，开展《保障农民工工资支付条例》宣传学习5次，处理解决工资纠纷2次。八是扎实做好水利建设工程质量监督工作，印发《2023年攀枝花市西区水利建设工程质量监督工作要点》，开展质量监督检查25次，发现一般质量问题14个，全部完成整改。

（2）抓水库工程建设，提升安全保障能力。

一是加快推进项目工程建设，梅子箐水库枢纽工程（I标段）、充水渠工程（Ⅱ标段）、三洞桥水库工程（Ⅲ标段）、高涧沟水库扩建工程（Ⅳ标段）、管理房（Ⅶ标）已完工。二是完成灌区含提灌站工程（Ⅴ标）除库区二级提灌站以外的所有建设工作，与灌区工程相关的机电和监控等设备正在根据灌区工程进度同步安装。三是开展梅子箐水库扩建工程Ⅱ标段增加工程量报审、通水验收和工程结算审核等工作，逐步开展灌区工程施工临时用地土地复垦施工和梅子箐水库Ⅷ标段收尾及验收工作。四是开展水库蓄水工作，目前水位从1133米升至1167.2米，库容约为1870万立方米，通过蓄水期间观察，大坝渗流和压力等数据稳定，库区有部分不稳定边坡垮塌，蓄水总体情况正常。五是积极对接省市主管部门，扎实开展水库验收工作各项前期工作，计划将后续验收工作通过购买专业服务方式，委托有资质的社会企业开展，为后续验收工作提供有力保障。六是完成梅子箐水库扩建工程全线的征地移民补偿工作及征地范围内的移民搬迁安置工作，完成企业单位、交通设施、输电线路、文物古迹、库底清理等各专项的迁建和补偿工作，完成水库蓄水阶段移民安置验收终验相关工作。

（3）抓水资源水保管理，水政管理成效显著。

一是取水许可总量有效管控，年初印发《关于印发2023年度取水计划的通知》，西区河道外取水户31户，许可水量0.388亿立方米，计划下达0.28148亿立方米，其中地下水许可水量55.6353万立方米，计划下达53.69万立方米。二是严格辖区内取水管理，2023年全区共办理取水许可4宗，其中新办证2宗，变更取水许可2宗，在取水许可新办证中，均按要求编制建设项目水资源论证报告书（表），组织专家开展技术审查工作。三是完成用水统计报表填报，按进度填报用水统计报表，在规定时间内完成取用水单位四川省水资源管理与调配系统和用水统计调查直报管理系统每个季度水量填报。四是进一步加强取水监测计量体系建设，2023年实施取水监测计量体系建设补助项目2个，补助资金2万元。五是成功创建全国县域节水型社会达标县（区）。

（4）抓水旱灾害防御，稳固防汛安全红线。

一是深刻汲取凉山州金阳县“8·21”山洪灾害事故教训，组织召开山洪地质灾害防灾减灾专题部署会议4次、调度会议8次，区领导下沉一线开展防汛督导检查8次，修订完善各类预案21份，逐级逐点落实防汛责任人147人进行汛前集中培训，修编13个山洪灾害危险区“两张图”，精准划定3个中风险区和10个低风险区。二是组织开展动态隐患排查，排查防汛点位64处，核定山洪灾害危险区13个，地质灾害隐患点1处，发现并完成问题整改4处。三是强化预警联动，组建预警会商等工作群8个，累计发布预警信息6次，发送预警短信3050条，劝离游玩、垂钓人员410人，成功应对强降雨9次，紧急避险转移201户418人次。四是加强值班值守和应急抢险，全面建立防汛“三人一屋”工作模式，严格防汛24小时值班、带班制度，着重预警预报、喊醒叫应“闭环”管理，刚性落实“30分钟限时回复”制度，落实层层叫应，召开防汛调度会13次，督查暗访36次、电话抽查272人次。五是提前安排部署蓄水保水工作，金家村市政自来水管网延伸二期工程通过验收并实现通水，彻底改善88户320人生活用水，组织协调自来水厂向金桥村十社、十一社提前供水，及时解决89户430人生活用水问题。六是投资326万用于补助格里坪镇抗旱应急水源工程项目建设，维修整治金家村马上箐、伍家湾山坪塘，新建抗旱蓄水池2口、提灌站1座。七是对梅子箐水库可供水范围的渠道、渡槽、隧洞、水闸等设施组织人员开展清障维护，向金桥村2个组300亩农田放水，有效缓解100户300人生产用水。6月2日，区防汛抗旱办及时启动并发布IV级抗旱应急响应，派出抗旱专项检查组5组18人次，紧急协调抗旱送水4车13吨。2023年4月，被攀枝花市防汛抗旱指挥部评为攀枝花市2022年防汛抗旱工作先进集体。2023年8月，被攀枝花市地质灾害指挥部评为攀枝花市2022年地质灾害防治工作先进集体。

（5）抓河湖长效治理，改善水域生态环境。

一是认真贯彻落实省、市河湖长制工作会议精神，及时召开区总河长会议和区总河长办公室主任会议研究部署全年河湖长制工作。二是根据人事工作变动，及时调整更新各级河长，2023年区级河长巡河90次，镇级河长巡河193次，村级河长巡河224次。三是印发《2023年攀枝花市西区全面深化河长制湖长制工作要点》《2023年度金沙江（西区段）、把关河（西区段）、拉罗箐河（西区段）河湖长制工作四张清单》，明确总河长办公室成员单位工作任务。四是完成河湖管护“解放模式”推广创建，设置村级河湖长工作室5个，组建志愿巡护队、巾帼志愿宣传队、河湖保洁队15支。五是常态化开展河湖“清四乱”专项行动，共开展河湖“四乱”问题排查31次，开展河湖安全综合执法行动1次，开展联合巡查4次，下发问题交办单22份，问题均已整改完成，“西区水利局志愿者队”和“木棉花退役军人志愿者队”、“河小青”志愿者队伍开展清漂行动6次，与四川省能投攀枝花水电开发有限公司开展集中清漂1次，共出动党员、志愿者120人次，投入资金4.5万元，共清理漂浮物20吨。六是开展河湖长制工作进机关、进乡村、进社区、进党校、进学校、进企业、进单位“七进”宣传活动50余场次，发放各类宣传资料1万份。2023年10月，被四川省河长制办公室评为四川省河湖长制工作先进集体。

（6）抓移民扶持安置，移民管理规范有序。

一是完成金沙水电站枢纽工程区临时用地土地复垦工程，完成移民安置区生产生活措施辅助项目庄上村一、二、三社道路延伸工程的一般设计变更工作，截至目前，2023年累计兑现移民资金964.53万元。二是积极配合观音岩水电站项目业主开展建设征地移民安置竣工验收，启动移民资金清理、移民档案整理归档、移民安置规划调整报告送审等工作。三是开展银江水电站工程蓄水阶段西区征地移民安置验收的前期准备工作，完成库底清理工作。四是完成梅子箐水库扩建工程五标放水渠涉及永久用地（耕园地）的梳理、核查工作，并签订集体土地“两补”费补偿协议，新增临时用地林木补偿协议10户，兑现补偿费110.36万元。五是完成2022年度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价和2023年度大中型水库移民后期扶持资金绩效目标申报工作。六是完成庄上花卉苗木产业项目和庄上长水井太阳能提灌站项目的建设、验收、移交使用等工作。七是新庄村狮子石芒果产业道路硬化项目已完成工程总量的80%，金桥村干箐沟提灌站项目已进场施工。八是2023年第二批移民后期扶持项目梅子箐水库移民生产生活设施改造项目正在按程序确定施工单位，格里坪村灌溉引水渠整治项目已完成财评，大水井村生产设施提升改造项目完成方案评审。九是完成2023年度大中型水库移民后期扶持人口动态核查和直发直补资金兑现工作，累计兑现直发直补资金15.36万元。十是完成2024年度大中型水库移民后期扶持资金项目申报储备工作，纳入储备项目3个，计划投资863.78万元。

2.预算管理。

严格按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，2023 年度预算编制能坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，对单位预算编制、审批、执行、调整、决算等实行全过程管理，全面真实反映部门年度收支情况。

- 3.财务管理。

- 财务管理制度健全，财务岗位设置合理，资金使用规范，无违规使用资金情况。

4.资产管理。

按照账实分离的原则，设立资产归口管理部门为办公室，并确定由不同的人员担任资产财务管理人员和资产实物管理人员，资产发生变动时，能够及时在资产系统中进行填报，并报资产财务归口管理部门审批。人均资产变化率小、资产利用率高。

5.采购管理。

- 支持中小企业发展成效显著，2023 年度中小企业采购执行率 100%。

- 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额1232.46万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额1232.46万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

- 1.项目决策。

所有项目均按规定履行申报程序，绩效目标设置科学合理、规范完整，所有项目均在规定时间完成项目入库。

- 2.项目执行。

所有项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，所有阶段性项目均采取了对应调整措施，预算项目执行均达到既定成效。

- 3.目标实现。

目标完成度高，目标偏离较小，实现效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

高度重视绩效自评结果，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据文件要求，我单位按规定对照项目绩效目标设定情况，根据实际执行结果，参照评价指标体系表，组织和开展了绩效评价工作，分别对基本支出和项目支出进行了全面自评。经自评分析，较好地完成了全年绩效管理工作。

（二）存在问题。

无。

- （三）改进建议。

无 。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

专项资金预算项目绩效自评报告

（2022年中央和省级水利发展资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据国家、省、市、区关于提防工程建设的要求，我局负责西区拉罗箐沟山洪沟治理工程建设，新建河堤1.2千米。

（二）实施目的及支持方向。

完成西区拉罗箐沟山洪沟治理工程建设，新建河堤1.2千米。项目支持方向为河道防洪治理。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金主要来源于省级水利发展资金。资金分配按照相关政策进行，确保各项实施内容得到落实。

- 项目绩效目标设置。

- 完成西区拉罗箐沟山洪沟治理工程建设，新建河堤1.2千米，提升河道防洪能力。

二、评价实施

（一）评价目的。

核实实施内容为工程效益。

（二）预设问题及评价重点。

无

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

（五）评价组织。

单位组织人员自评。

三、绩效分析

基本完成各项指标，未偏离，服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策经过严谨的市场调研和风险评估，明确了以提升河道防洪能力为核心目标，制定了详细的项目计划和预算，确保了资源的高效利用和目标的顺利实现。

2.项目管理。为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。醒目全过程透明公开，在“公开、公平、公正” 的原则下组织实施，最大限度地发挥专项资金地使用效益。

3.项目实施。工作开展过程中，严格按照预定计划进行，通过精细化的进度管理确保了项目按时完成且成本控制在预算范围内。

4.项目结果。通过项目的实施，保证河堤高效运转，提高及时处置抢险能力，满足防汛需要，有效减轻自然灾害对生产生活的影响，为河道沿线居民生命财产安全提供有力保障。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。通过实施该项目，促进有关企事业的发展和创新能力提升。

2.民生保障。提升了河道周边防汛减灾能力。

3.基础设施。对水库四周各项安全设施检查，各项放水设备进行检查。

4.行政运转。进一步提升了防汛减灾针对性和合理性。

（三）个性指标绩效分析。

提高及时处置抢险能力，加强防汛值班值守，满足防汛需要，有效减轻自然灾害对生产生活的影响，为河道沿线居民生命财产安全提供有力保障。

四、评价结论

实际完成西区拉罗箐沟山洪沟治理工程建设，建设河堤1.2千米，项目运行良好，切实提升周边防灾减灾能力。

- 存在主要问题

- 无。

- 改进建议

- 无。

专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据国家、省、市、区关于灌区工程节水改造的要求，我局负责西区梅子箐水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目建设，完成节水改造面积1.8万亩。

（二）实施目的及支持方向。

西区梅子箐水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目建设，年度节水改造面积1.8万亩。项目支持方向为灌区工程节水改造。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金主要来源于省级水利发展资金。资金分配按照相关政策进行，确保各项实施内容得到落实。

- （四）项目绩效目标设置。

- 完成西区梅子箐水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目已开工建设，实际完成节水改造面积1.8万亩。

二、评价实施

（一）评价目的。

核实实施内容为工程效益。

（二）预设问题及评价重点。

无。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

（五）评价组织。

单位组织人员自评。

三、绩效分析

基本完成各项指标，未偏离，服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策经过严谨的市场调研和风险评估，明确了以提升灌区灌溉保障为核心目标，制定了详细的项目计划和预算，确保了资源的高效利用和目标的顺利实现。

2.项目管理。为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。醒目全过程透明公开，在“公开、公平、公正” 的原则下组织实施，最大限度地发挥专项资金地使用效益。

3.项目实施。工作开展过程中，严格按照预定计划进行，通过精细化的进度管理确保了项目按时完成且成本控制在预算范围内。

- 4.项目结果。通过项目的实施，保证灌区高效运转，提高灌溉保障能力，满足老百姓用水需要。

- 专用指标绩效分析。

- 根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。通过实施该项目，促进有关企事业的发展和创新能力提升。

2.民生保障。提升了灌区灌溉保障能力。

3.基础设施。完善灌区范围内灌溉基础设施。

4.行政运转。进一步提升提升了灌区灌溉保障能力。

（三）个性指标绩效分析。

完善灌区范围内灌溉基础设施，进一步提升提升了灌区灌溉保障能力。

四、评价结论

西区梅子箐水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目已开工建设，实际完成节水改造面积1.8万亩。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项资金预算项目绩效自评报告

（2023年农村饮水安全项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据国家、省、市、区关于保障农村饮水安全的要求，我局负责农村饮水安全保障工作，保障有4座集中供水站正常运转，保障格里坪镇农村户籍人口738户2819人的饮水安全。

（二）实施目的及支持方向。

进行4个集中供水站管理制度更换，发放明白卡、宣传手册宣传，根据实际情况，适当给予运行较好且维护困难的集中供水站设施设备维修补贴。项目支持方向为农村饮水安全。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金主要来源于区级财政资金。资金分配按照工作需求和年初预算计划进行，确保各项实施内容得到落实。

- 项目绩效目标设置。

- 完成4座集中供水站管理制度更换，明白卡、宣传手册宣传，补贴部分供水工程设施设备维修及运行，保障供水工程正常运行，不发生饮水安全问题。

二、评价实施

- （一）评价目的。

核实实施内容是否达到了农村饮水安全目的。

（二）预设问题及评价重点。

无。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

- （五）评价组织。

- 单位组织人员自评。

三、绩效分析

基本完成各项指标，未偏离，服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。

- （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策经过严谨的市场调研和风险评估，明确了以提升供水保障能力为核心目标，制定了详细的项目计划和预算，确保了资源的高效利用和目标的顺利实现。

2.项目管理。为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目将实行“阳光”采购，在“公开、公平、公正” 的原则下公开招标，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥专项资金地使用效益。

3.项目实施。项目实施过程中，严格按照预定计划进行，通过精细化的进度管理确保了项目按时完成且成本控制在预算范围内。

4.项目结果。通过工作落实，提高了供水保障能力，全年未发生饮水安全事故。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。通过实施该项目，促进有关企事业的发展和创新能力提升。

2.民生保障。提升了水库周边防汛减灾能力。

3.基础设施。对水库四周各项安全设施检查，各项放水设备进行检查。

4.行政运转。进一步提升了防汛减灾针对性和合理性。

（三）个性指标绩效分析。

提高及时处置抢险能力，加强防汛值班值守，满足防汛需要，有效减轻自然灾害对生产生活的影响，为水库库区及沟渠沿线居民生命财产安全提供有力保障。

四、评价结论

通过项目的实施，保障了4座集中供水站安全运行，格里坪镇农村人口2819人全年无饮水安全问题。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项资金预算项目绩效自评报告

（2021年中央和省级财政水利发展资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据国家、省、市、区关于水土保持项目水土流失治理的要求，我局负责的庄上小流域水土流失综合治理项目，完成治理面积14.29平方公里。

（二）实施目的及支持方向。

实施庄上小流域水土流失综合治理项目，项目已经于2021年7月通过验收，需要继续支付工程建设监理费0.74万元。项目支持方向为水土保持项目建设。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金主要来源于中央水利发展资金。资金分配按照项目建设和国家相关规定进行，确保有效降低水土流失率。

（四）项目绩效目标设置。

- 综合治理水土流失面积14.29平方公里，降低项目区水土流失率。

二、评价实施

（一）评价目的。

核实实施内容项目完成率和效益。

（二）预设问题及评价重点。

无。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

（五）评价组织。

单位组织人员自评。

三、绩效分析

基本完成各项指标，未偏离，服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。经过严谨的市场调研和风险评估，明确了以降低水土流失为核心目标，制定了详细的项目计划和预算，确保了资源的高效利用和目标的顺利实现。

2.项目管理。为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目将实行“阳光”采购，在“公开、公平、公正” 的原则下公开招标，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥专项资金地使用效益。

3.项目实施。项目实施过程中，严格按照预定计划进行，通过精细化的进度管理确保了项目按时完成且成本控制在预算范围内。

4.项目结果。通过项目的实施，有效降低项目区水土流失程度，提高项目区水资源利用率，农业增产，农民增收。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。通过实施该项目，促进有关企事业的发展和创新能力提升。

2.民生保障。有效降低水土流失程度。

3.基础设施。完善项目区水利基础设施，田间生产道路等。

4.行政运转。进一步降低水土流失率。

（三）个性指标绩效分析。

完成水土流失面积14.29平方公里，工程质量合格，群众满意度95%。

四、评价结论

通过项目的实施，有效降低项目区土流失面积14.29平方公里，达到项目预定目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项资金预算项目绩效自评报告

（水管体制改革及山洪灾害防治市级补助资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据国家、省、市、区关于水库安全的要求，我局负责辖区3座水库行业监管，确保水库安全运行，持续发挥效益。

（二）实施目的及支持方向。

辖区3座水库正常运行，持续发挥效益，补贴管理人员及水库动态监测预警系统维保费。项目支持方向为水库安全。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金主要来源于市级补助资金。资金分配按照水库数量级相关政策进行，确保各项实施内容得到落实。

（四）项目绩效目标设置。

补助补助水利工程公益性管理人员经费1万元，支付水库动态监测预警系统维保费0.6225万元，不发生安全问题。

二、评价实施

（一）评价目的。

核实实施内容为水库是否安全运行。

（二）预设问题及评价重点。

无

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

（五）评价组织。

单位组织人员自评。

三、绩效分析

基本完成各项指标，未偏离，服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策经过严谨的市场调研和风险评估，明确了以提升水库安全为核心目标，制定了详细的项目计划和预算，确保了资源的高效利用和目标的顺利实现。

2.项目管理。为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。醒目全过程透明公开，在“公开、公平、公正” 的原则下组织实施，最大限度地发挥专项资金地使用效益。

3.项目实施。工作开展过程中，严格按照预定计划进行，通过精细化的进度管理确保了项目按时完成且成本控制在预算范围内。

4.项目结果。通过项目的实施，保证水库高效运转，提高及时处置抢险能力，加强值班值守，满足防汛需要，有效减轻自然灾害对生产生活的影响，为水库库区及沟渠沿线居民生命财产安全提供有力保障。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。通过实施该项目，促进有关企事业的发展和创新能力提升。

2.民生保障。提升了水库周边防汛减灾能力。

3.基础设施。对水库四周各项安全设施检查，各项放水设备进行检查。

4.行政运转。进一步提升了防汛减灾针对性和合理性。

（三）个性指标绩效分析。

提高及时处置抢险能力，加强防汛值班值守，满足防汛需要，有效减轻自然灾害对生产生活的影响，为水库库区及沟渠沿线居民生命财产安全提供有力保障。

四、评价结论

3座水库运行正常，水库动态监测预警系统正常运行，未发生安全问题。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项资金预算项目绩效自评报告

（2022年一般债券资金-龙洞水库大坝安全监测）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据国家、省、市、区关于水库大坝安全的要求，我局负责辖区3座水库行业监管，确保水库安全运行，持续发挥效益。

（二）实施目的及支持方向。

辖区1座水库大坝安全监测设施建设，保证水库正常运行，持续发挥效益。项目支持方向为水库安全。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金主要来源于市级补助资金。资金分配按照相关政策进行，确保各项实施内容得到落实。

（四）项目绩效目标设置。

补完成1座小型水库大坝安全监测建设，有效监管水库运行状况,不发生安全问题。

二、评价实施

（一）评价目的。

核实实施内容为水库是否安全运行。

（二）预设问题及评价重点。

无。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

（五）评价组织。

单位组织人员自评。

三、绩效分析

基本完成各项指标，未偏离，服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策经过严谨的市场调研和风险评估，明确了以提升水库安全为核心目标，制定了详细的项目计划和预算，确保了资源的高效利用和目标的顺利实现。

2.项目管理。为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。醒目全过程透明公开，在“公开、公平、公正” 的原则下组织实施，最大限度地发挥专项资金地使用效益。

3.项目实施。工作开展过程中，严格按照预定计划进行，通过精细化的进度管理确保了项目按时完成且成本控制在预算范围内。

4.项目结果。通过项目的实施，保证水库高效运转，提高及时处置抢险能力，加强值班值守，满足防汛需要，有效减轻自然灾害对生产生活的影响，为水库库区及沟渠沿线居民生命财产安全提供有力保障。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。通过实施该项目，促进有关企事业的发展和创新能力提升。

2.民生保障。提升了水库周边防汛减灾能力。

3.基础设施。对水库四周各项安全设施检查，各项放水设备进行检查。

4.行政运转。进一步提升了防汛减灾针对性和合理性。

（三）个性指标绩效分析。

提高及时处置抢险能力，加强防汛值班值守，满足防汛需要，有效减轻自然灾害对生产生活的影响，为水库库区及沟渠沿线居民生命财产安全提供有力保障。

四、评价结论

水库大坝安全监测系统运行功能良好，水库动态监测预警系统正常运行，未发生安全问题。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项资金预算项目绩效自评报告

（2023年水利工程质量与安全监督）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据国家、省、市、区关于水利工程质量的要求，我局负责辖区职责范围内3个在建水利工程质量监督工作，不发生重大质量和安全事故。

（二）实施目的及支持方向。

完成3个在建水利工程质量和安全监督，未出现重大质量和安全事故。项目支持方向为水利工程质量和安全监督。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金主要来源于区级财政资金。资金分配按照工作需求和年初预算计划进行，确保各项实施内容得到落实。

- 项目绩效目标设置。

- 完成3个在建水利工程质量和安全监督，不发生重大质量和安全事故。

二、评价实施

- （一）评价目的。

核实实工程质量是否合格。

- （二）预设问题及评价重点。

无。

- （三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。

- （四）评价方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

- 评价组织。

- 单位组织人员自评。

三、绩效分析

基本完成各项指标，未偏离，服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。

- （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策经过严谨的市场调研和风险评估，明确了以提升在建水利工程质量和安全监督能力为核心目标，制定了详细的项目计划和预算，确保了资源的高效利用和目标的顺利实现。

2.项目管理。为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。在“公开、公平、公正” 的原则下开展工作，最大限度地发挥专项资金地使用效益。

3.项目实施。项目实施过程中，严格按照预定计划进行，通过精细化的进度管理确保了项目按时完成且成本控制在预算范围内。

4.项目结果。通过开展3个在建水利工程质量和安全监督，年度不发生重大质量和安全事故。

- （二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。通过实施该项目，促进有关企事业的质量行为提升。

2.民生保障。提升了工程质量，长久发挥效益。

3.基础设施。工程质量和质量行为监督检查。

4.行政运转。进一步提升水利工程质量监督能力。

- （三）个性指标绩效分析。

完成3个在建水利工程质量和安全监督，工程质量和安全管理更加规范合规，不发生重大质量和安全事故。

四、评价结论

3个在建水利工程质量和安全监督工作顺利开展，未出现重大质量和安全事故。

五、存在主要问题

无。

- 六、改进建议

无。

专项资金预算项目绩效自评报告

（2020年省级水利发展资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据国家、省、市、区关于水土保持项目水土流失治理的要求，我局负责的西区龙家沟小流域水土流失综合治理项目，完成治理面积11.43平方公里。

（二）实施目的及支持方向。

实施庄上小流域水土流失综合治理项目，项目已经于2021年5月通过验收，需要继续支付工程水土保持监测费9.6万元。项目支持方向为水土保持项目建设。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金主要来源于中央水利发展资金。资金分配按照项目建设和国家相关规定进行，确保有效降低水土流失率。

（四）项目绩效目标设置。

综合治理水土流失面积11.43平方公里，降低项目区水土流失率。

二、评价实施

（一）评价目的。

核实实施内容项目完成率和效益。

- 预设问题及评价重点。

- 无。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

（五）评价组织。

单位组织人员自评。

三、绩效分析

基本完成各项指标，未偏离，服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策经过严谨的市场调研和风险评估，明确了以降低水土流失为核心目标，制定了详细的项目计划和预算，确保了资源的高效利用和目标的顺利实现。

2.项目管理。为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目将实行“阳光”采购，在“公开、公平、公正” 的原则下公开招标，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥专项资金地使用效益。

3.项目实施。项目实施过程中，严格按照预定计划进行，通过精细化的进度管理确保了项目按时完成且成本控制在预算范围内。

4.项目结果。通过项目的实施，有效降低项目区水土流失程度，提高项目区水资源利用率，农业增产，农民增收。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。通过实施该项目，促进有关企事业的发展和创新能力提升。

2.民生保障。有效降低水土流失程度。

3.基础设施。完善项目区水利基础设施，田间生产道路等。

4.行政运转。进一步降低水土流失率。

（三）个性指标绩效分析。

完成水土流失面积11.43平方公里，工程质量合格，群众满意度95%。

四、评价结论

通过项目的实施，有效降低项目区土流失面积11.43平方公里，达到项目预定目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项资金预算项目绩效自评报告

（农业防灾减灾和水利救灾资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据国家、省、市、区关于水库大坝白蚁防治的要求，我局负责辖区3座水库行业监管，确保水库安全运行，持续发挥效益。

（二）实施目的及支持方向。

辖区2座水库大坝白蚁防治设施建设，保证水库正常运行，持续发挥效益。项目支持方向为水库安全。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金主要来源于市级补助资金。资金分配按照相关政策进行，确保各项实施内容得到落实。

（四）项目绩效目标设置。

实际完成2座水库白蚁防治，有效监管水库运行状况，不发生安全问题。

二、评价实施

（一）评价目的。

核实实施内容为水库是否安全运行。

（二）预设问题及评价重点。

无。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

（五）评价组织。

单位组织人员自评。

三、绩效分析

基本完成各项指标，未偏离，服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策经过严谨的市场调研和风险评估，明确了以提升水库安全为核心目标，制定了详细的项目计划和预算，确保了资源的高效利用和目标的顺利实现。

2.项目管理。为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。醒目全过程透明公开，在“公开、公平、公正” 的原则下组织实施，最大限度地发挥专项资金地使用效益。

3.项目实施。工作开展过程中，严格按照预定计划进行，通过精细化的进度管理确保了项目按时完成且成本控制在预算范围内。

4.项目结果。通过项目的实施，保证水库高效运转，提高及时处置抢险能力，加强值班值守，满足防汛需要，有效减轻自然灾害对生产生活的影响，为水库库区及沟渠沿线居民生命财产安全提供有力保障。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。通过实施该项目，促进有关企事业的发展和创新能力提升。

2.民生保障。提升了水库周边防汛减灾能力。

3.基础设施。对水库四周各项安全设施检查，各项放水设备进行检查。

4.行政运转。进一步提升了防汛减灾针对性和合理性。

（三）个性指标绩效分析。

提高及时处置抢险能力，加强防汛值班值守，满足防汛需要，有效减轻自然灾害对生产生活的影响，为水库库区及沟渠沿线居民生命财产安全提供有力保障。

四、评价结论

实际完成2座水库白蚁防治，确保大坝安全运行，年度未发生安全问题。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项资金预算项目绩效自评报告

（2023年农村饮水安全项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据国家、省、市、区关于保障农村饮水安全的要求，我局负责农村饮水安全保障工作，保障有4座集中供水站正常运转，保障格里坪镇农村户籍人口738户2819人的饮水安全。

（二）实施目的及支持方向。

进行4个集中供水站管理制度更换，发放明白卡、宣传手册宣传，根据实际情况，适当给予运行较好且维护困难的集中供水站设施设备维修补贴。项目支持方向为农村饮水安全。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金主要来源于区级财政资金。资金分配按照工作需求和年初预算计划进行，确保各项实施内容得到落实。

（四）项目绩效目标设置。

完成4座集中供水站管理制度更换，明白卡、宣传手册宣传，补贴部分供水工程设施设备维修及运行，保障供水工程正常运行，不发生饮水安全问题。

二、评价实施

（一）评价目的。

核实实施内容是否达到了农村饮水安全目的。

（二）预设问题及评价重点。

无。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

（五）评价组织。

单位组织人员自评。

三、绩效分析

基本完成各项指标，未偏离，服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策经过严谨的市场调研和风险评估，明确了以提升水库防汛减灾能力为核心目标，制定了详细的项目计划和预算，确保了资源的高效利用和目标的顺利实现。

2.项目管理。为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目将实行“阳光”采购，在“公开、公平、公正” 的原则下公开招标，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥专项资金地使用效益。

3.项目实施。项目实施过程中，严格按照预定计划进行，通过精细化的进度管理确保了项目按时完成且成本控制在预算范围内。

4.项目结果。通过项目的实施，保证中心防汛指挥系统的高效运转，提高及时处置抢险能力，加强防汛值班值守，满足防汛需要，有效减轻自然灾害对生产生活的影响，为水库库区及沟渠沿线居民生命财产安全提供有力保障。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。通过实施该项目，促进有关企事业的发展和创新能力提升。

2.民生保障。提升了水库周边防汛减灾能力。

3.基础设施。对水库四周各项安全设施检查，各项放水设备进行检查。

4.行政运转。进一步提升了防汛减灾针对性和合理性。

（三）个性指标绩效分析。

提高及时处置抢险能力，加强防汛值班值守，满足防汛需要，有效减轻自然灾害对生产生活的影响，为水库库区及沟渠沿线居民生命财产安全提供有力保障。

四、评价结论

通过项目的实施，保障了4座集中供水站安全运行，格里坪镇农村人口2819人全年无饮水安全问题。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项资金预算项目绩效自评报告

（2022年中央水利发展资金、2023年区级山洪灾害防治维保资金和防汛抗旱工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

区水利局主要负责对全区山洪灾害防治类工作进行统筹、安排和实施，本项目结合职责职能，在区委区政府的领导和部署下，完成全区15个自动雨量点位运行维护工作，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并山洪灾害危险区补充调查评价、分级管控和群测群防体系建设工作。完成年度山洪灾害防治维修养护和运行维护、物资采购、值班值守、培训、演练、宣传等相关日常工作。

根据项目合同及年度工作要求，区水利局向区财政局申报项目资金，项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。维护辖区监测站点、县级预警平台、专线，共维护17个站点，维护2条专线，会商平台及前端设备。

2.保障山洪灾害防治非工程措施系统正常运行，最大限度发挥防灾减灾效益，保护人民群众生命财产安全，截至12月底，维保年度工作全面结束。

3.开展在受山洪灾害威胁的重要集镇，通过现场查勘、问询、洪痕调查和专业分析等方法，调查历史最高洪水位或最高可能淹没水位，调查成灾水位，综合确定可能受山洪威胁的居民区范围（危险区），调查危险区内居民基本情况、企事业单位信息，在工作底图上标绘出危险区范围及转移路线和临时安置点。

4.以已有调查评价成果为基础，结合山洪灾害补充调查、危险区全覆盖调查、危险区复核情况，根据《四川省山洪灾害危险区动态及分级管理技术要求》，受山洪灾害威胁的区域的危险区补充纳入危险区管理，对不受山洪灾害威胁的危险区进行核销，建立危险区动态管理清单，明确监测站点、预警指标、责任人等内容。

5.群测群防体系开展宣传、培训、演练等。

6.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。经自评，综合得分为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及下达情况。

资金申报64.8万元，下达指标64.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。2023年年初，中央下达水利发展资金用于山洪灾害防治类项目预算40万元，区级山洪灾害防治运行维保项目资金17.8万元，区级防汛抗旱工作经费7万元。

2.资金到位。中央和区级资金64.8万元项目经费全部到位，主要用于完成2023年山洪灾害防治类非工程措施项目年度任务。

3.资金使用。截至评价时用于2023年山洪灾害防治类非工程措施项目共计支出29.97万元。剩下未支付金额继续申请后续支付。

（三）项目财务管理情况。

项目资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由区水利局牵头负责组织实施，严格按照方案组织实施，保证项目有序开展。

（二）项目管理情况。

在资金下达后结合项目内容按照政府采购要求中选第三方后组织实施。项目由股室负责人向领导班子做出初步汇报后，提请局党组审定后实施。项目采取公开比选方式确定中选单位，在比选、公示等各个环节，严格按照各项规定执行。

（三）项目监管情况。

本项目严格按照《合同法》有关规定开展工作，在项目实施及系统运行维护期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，运维达到要求。我部门在项目实施中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违规违纪现象发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

各山洪灾害防治类非工程措施项目已圆满完成年度所有工作任务，按照合同约定，资金需全额支付，后续继续申请支付剩余项目费用。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，通过评价、维护和群测群防建设确保户外站点和系统运行正常，督促各级责任人切实履职尽责，通过人防+技防各种方式，确保人民生命财产安全，2023年实现零伤亡。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，保证全区提升汛期防汛应对能力，并有效进行管理，防汛工作顺利实现了2023年100%的完成率。

（二）存在的问题。

资金拨付进度较慢。

（三）相关建议。

加快资金拨付，确保后续工作正常推进。

专项资金预算项目绩效自评报告

（中央财政补助农业生产和水利救灾资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

深入贯彻落实习近平总书记对防汛抗旱工作作出的重要批示精神，按照市委、市政府和区委、区政府决策部署，进一步提升区域抗旱自救互救能力，减少目标区域因旱造成的农业经济财产损失。突出重点区域，区分轻重缓急，统筹资金安排，抓紧做好灾后生产和经济复苏，提高群众幸福感、获得感。同时，做好2024年抗旱工作。资金重点用于格里坪镇抗旱应急项目建设。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

一是新建格里坪村太阳能提灌站1座及配套管网延伸至金家村；二是维修整治金家村马上箐山坪塘和伍家湾山坪塘。

2.项目绩效目标

保障建设项目周边区域群众农业生产减损问题，最大限度发挥防灾减灾效益，保护人民群众生命财产安全。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。经自评，综合得分为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金2022年上级下达326万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目为中央农业生产和水利救灾资金。

2.资金到位。该项目资金到位2022年共计326万元。

3.资金使用。该项目资金截至2023年末已支付154.404546万元，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，剩余资金2024年继续申请拨付。

（三）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位局属水旱灾害防御中心编制申报表报送财政申请财政资金，待财政资金下达后，由财务人员在原大平台系统上申请财政指标，财政审核通过后，进行资金拨付。

（二）项目管理情况。

管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目监管情况。

在资金下达后，我部门结合项目前期工作推进情况积极组织实施，由相关业务股室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，项目已全部完成建设任务，且通过验收，运行正常，已最大限度发挥抗旱减损效益，保护目标区域群众财产安全。

（二）项目效益情况。

社会效益指标方面，减少群众财产损失和周边环境可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实现了超过95%的群众满意度和区委、区政府和上级主管部门满意度，但未按照时间节点完成资金拨付。

（二）存在的问题。

资金拨付较慢。

（三）相关建议。

加快项目剩余款项的资金拨付。

专项预算项目绩效评价报告

（大中型水库移民后期扶持资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

在充分尊重移民意愿并听取格里坪镇和移民村群众意见、公开公示的基础上，编制审批了年度实施计划和实施方案，经市水利局批复同意使用大中型水库移民后期扶持资金实施庄上村长水井太阳能提灌站、庄上花卉苗木产业项目、新庄村狮子石芒果产业道路硬化项目、金桥村干箐沟提灌站项目。区水利局建立后期扶持项目储备库，负责编制年度项目实施计划经市水利局批复同意后，提请区政府确定项目实施主体，组织项目实施。

（二）实施目的及支持方向。

按照《四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）》（川水行规〔2023〕5号）规定，用于在大中型水利水电工程的移民区和移民安置区内使用大中型水库移民后期扶持资金实施的农村基础设施、产业发展、公共服务、移民培训等项目资金。

（三）预算安排及分配管理。

根据《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（川财农〔2022〕135号）、《四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）》（川水行规〔2023〕5号）规定，2023年下达的中央资金33.73万元用于直补资金发放，745.295万元中省资金用于生产开发及配套设施建设和中小微水利工程设施建设及维护。

（四）项目绩效目标设置。

2023年，西区以资金直发直补方式扶持受益移民256人，每季度按政策规定按时发放150元/人，达到绩效目标。申报生产开发及配套设施建设和后期扶持中小微水利工程设施建设及维护项目项目三个，并已开工建设庄上村长水井太阳能提灌站、庄上花卉苗木产业项目、新庄村狮子石芒果产业道路硬化项目、金桥村干箐沟提灌站项目。区水利局负责本次绩效评价的是2023年中央大中型水库移民后期扶持直发直补资金33.73万元、项目资金745.295万元。

二、评价实施

（一）评价目的。

此次大中型水库移民后期扶持资金绩效评价工作是加强财政财务管理、保证资金的安全性和效益性的重要抓手，区水利局高度重视此项工作的开展，根据资金使用情况明确责任，确保专项资金绩效评价工作达到了预期目的。

（二）预设问题及评价重点。

此次中省水库移民扶持资金绩效评价工作是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，区水利局高度重视此项工作的开展，根据资金使用情况明确责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点在庄上村长水井太阳能提灌站、庄上花卉苗木产业项目、新庄村狮子石芒果产业道路硬化项目、金桥村干箐沟提灌站项目。

（四）评价方法。

采取自评的方式，通过材料核查、座谈访问、问卷调查等方式，查看资金是否全部完成，资金使用和效果是否达到预期经济效益和社会效益。

（五）评价组织。

由区水利局牵头，区财政局参与开展2023年度中省大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作，具体工作由区水利局水利水电移民股负责，相关业务股室参与，为评价提供了工作指导和具体安排。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在充分尊重移民意愿并听取格里坪镇和移民村群众意见、公开公示的基础上，编制审批了年度实施计划和实施方案，经市水利局批复同意使用大中型水库移民后期扶持资金实施庄上村长水井太阳能提灌站、庄上花卉苗木产业项目、新庄村狮子石芒果产业道路硬化项目、金桥村干箐沟提灌站项目。

2.项目管理。区水利局建立后期扶持项目储备库，负责编制年度项目实施计划经市水利局批复同意后，提请区政府确定项目实施主体，组织项目实施。

3.项目实施。①直发直补资金实施情况。2023年4月1日兑付第一季度后期扶持人口256人直发直补资金3.84万元，2023年6月26日兑付第二季度后期扶持人口256人直发直补资金3.84万元，2023年9月27日兑付第三季度后期扶持人口256人直发直补资金3.84万元，2023年12月15日兑付第四季度后期扶持人口256人直发直补资金3.84万元，全年累计兑付直发直补资金15.36万元。使用2022年结余资金7.68万元兑付第一二季度直发直补，截至2023年底，结余资金18.36万元。②项目实施情况。庄上村长水井太阳能提灌站、庄上花卉苗木产业项目、新庄村狮子石芒果产业道路硬化项目、金桥村干箐沟提灌站项目由村集体担任实施主体，按照区水利局批复的实施方案组织实施。

4.项目结果。截至2023年底，直发直补资金兑付实行一人一卡，通过惠民惠农财政补贴“一卡通”发放监管平台进行兑付，做到了足额兑付到后期扶持人口的社保卡中，兑付资金15.36万元，结余资金18.36万元，直发直补资金运行安全。已完成庄上村长水井太阳能提灌站、庄上花卉苗木产业项目、新庄村狮子石芒果产业道路硬化项目全部建设内容，2023年11月顺利开工金桥村干箐沟提灌站项目。截至2024年3月底，项目工程量完成95%，支付设计费、监理费和工程款共计133.03万元。

四、评价结论

2023年，一是严格按规定落实移民人口动态管理工作，及时核减或核增，移民建档立卡信息完整；二是直发直补资金兑付实行一人一卡，通过惠民惠农财政补贴“一卡通”发放监管平台按时兑现，做到了足额兑付，资金运行安全；三是严格按照项目管理办法报批项目建议书入库，报审年度项目计划，资金到位后由项目法人组织实施，财政按程序拨付资金；四是移民生产生活条件不断提高，人均可支配收入稳步提升。

中央和省级资金绩效目标总体完成较好，移民满意度高，达到预期目标。中央资金绩效评价得分92.76分，自评等级为“良好”。

五、存在主要问题

一是区水利局加快报批项目建议书，提前落实项目入库；二是审批格里坪镇上报的实施方案，督促格里坪镇做好项目前期工作，加快项目实施进度；三是对达到开工条件的，督促格里坪镇抢抓施工期，争取尽快完成施工建设。

六、改进建议

建议提高库区移民补助资金，持续改善移民生活水平。

专项预算项目绩效评价报告

（梅子箐水库扩建工程项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。

- 项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。

- 项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。

- 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评要实现的目的。

- （二）预设问题及评价重点。

- 按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

- 评价选点。

- 项目绩效自评所抽样点位情况。

- 评价方法。

- 根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

- 评价组织。

- 评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

- 改进建议

- 简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

## 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表