附件5

攀枝花市西区财政投资评审中心
项目评审服务费支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
西区财政投资评审中心根据工作职责，制定投资评审规章制度，指导投资评审业务工作；确定投资评审项目，下达评审计划；确认或批复评审机构出具的评审报告；依据财政部的统一规定和要求制定预算绩效考核的具体实施办法，指导和监督预算绩效评价工作；受理、处理评审争议和投诉。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据项目评审工作需求，做好政府投资工程招标上限控制价评审工作，对工程量清单、招标控制价和招标文件中涉及造价方面的条款进行审核，发挥投资评审事前合理控制项目投资的作用。2025年计划支付2023年、2024年已发生待支付评审服务费用；2025年发生招标控制价、增加工程量评审服务费、新增竣工结算评审费用，共计150万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
西区财政投资评审中心制定了《攀枝花市西区财政投资评审协作机构管理办法》，办法中明确评审协作机构的选取方式，细化项目评审步骤、评审时限、评审服务费的核算与支付时限，项目评审服务费按照签订的《攀枝花市西区财政投资建设工程项目评审协助续签合同》约定的计算标准及支付方式予以支付。
4.资金分配的原则及考虑因素。
根据签订的《攀枝花市西区财政投资建设工程项目评审协助续签合同》，2025年需支付2023年、2024年已发生待支付评审服务费用；2025年发生招标控制价、增加工程量评审服务费、新增竣工结算评审费用等共150万元，为财政预算管理提供技术支撑，节约财政资金，提高资金使用效率。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
项目评审服务费项目中西区财政投资评审中心履行财政评审职责，按时保质完成评审任务项目；全力服务于区重点工程项目建设；客观公正进行项目评审，严把评审质量关；创新财政评审机制，使社会力量参与评审工作。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2025年全年评审项目42个。其中，已评已完项目36个，送审金额30356.25万元，审定金额27833.44万元，审减金额2522.81万元，审减率8.31%。按相关管理办法及合同约定时效，按时完成评审任务；对预算管理工作的促进作用，为财政预算管理提供技术支撑，节约财政资金，提高资金使用效率。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目资金申报内容与具体实施内容相符，评审服务费在评审任务完成后，根据实际送审金额、基本付费率等进行计算支付，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
一是组建评价工作小组。二是制定项目评价工作方案。了解项目基本情况。三是现场勘察，听取项目汇报、收集项目资料，了解绩效目标设立、完成情况以及项目效益实现情况。四是资料信息汇总、评价分析。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
[bookmark: _GoBack]根据项目评审工作需求，2025年项目评审服务费申报项目预算数为150万元，全部为区级财政资金。区财政局以《攀枝花市西区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（攀西财〔2025〕10号）下达预算资金150万元，项目经费严格按照相关法律法规及项目管理制度的相关规定执行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。
根据项目评审工作需求，2025年申请项目评审服务费150万元，计划支付2023年、2024年已发生待支付评审服务费用；2025年发生招标控制价、增加工程量评审服务费；2025年新增竣工结算评审费用。
2.资金到位。
2025年项目评审服务费下达预算资金150万元，资金下达及时，保障了全区项目评审及结算工作顺利推进，提高财政资金使用效率。
3.资金使用。
2025年支付项目评审服务费150万元，用于支付2023年、2024年已发生的项目委托评审服务费。严格按照财务管理制度审批和支付评审服务费。按照预算和计划执行，确保了资金的合理使用。
（三）项目财务管理情况。
西区投资评审中心建立了支付台账，并严格按照财务管理制度审批和支付评审服务费。财务机构设置合理，财务制度健全完善，项目支出严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理规范。
三、项目实施及管理情况
（1） 项目组织架构及实施流程。
为规范管理投资评审协作机构评审行为，强化廉政风险防控，西区财政投资评审中心制定了《攀枝花市西区财政投资评审协作机构管理办法》，明确评审协作机构的选取方式，细化项目评审步骤、评审时限、评审服务费的核算与支付时限，以及对协作机构实施廉政日常监控和综合考核的相关条款，进一步强化廉政风险防控，确保财政投资项目评审质量。
（2） 项目管理情况。
制定了严格的资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和监管要求。资金实行专款专用，专账核算，确保资金安全、规范、高效使用。定期对资金使用情况进行监督检查，未发现截留、挪用、虚报冒领等违规行为。
（3） 项目监管情况。
严格按照制定的管理办法对协作机构实施廉政日常监控和综合考核的相关条款，进一步强化廉政风险防控，确保财政投资项目评审质量。严格按照管理办法规定的范围和标准使用资金。将资金预算监督管理工作规范化、制度化，明确监督管理目标，落实管理责任，通过自查、抽查等方式接受监督，强化专项资金预算监督，确保资金支出使用合法依规，公开透明。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
2025年支付2023年、2024年已发生的项目委托评审服务费150万元，按照协议约定的计算标准进行支付。
（二）项目效益情况。
项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，严格控制项目投资，节约财政资金，有效提高资金使用效率。预算评审结论为整个项目实施阶段提供投资控制参考，项目单位满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2025全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，项目支出控制在预算范围内，财务收支平衡。
2025年全年评审项目42个。其中，已评已完项目36个，送审金额30356.25万元，审定金额27833.44万元，审减金额2522.81万元，审减率8.31%。保障了全区项目评审及结算工作顺利推进，提高综合审减率及财政资金使用效率，为财政预算管理提供技术支撑，节约财政资金。
（2） 存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
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